}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ivan Tamayo / Rodrigo Romero / Richard Diaz |
| --- | --- |
| Rut | 17243855-5 / 13489563-2 /20557956-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones; gestión de datos y bases de datos; integración de sistemas y APIs; analítica y visualización de información; incorporación de servicios de inteligencia artificial para apoyo a usuarios y toma de decisiones. |
| Competencias | Analizar requerimientos y diseñar soluciones informáticas; desarrollar aplicaciones web; modelar y administrar bases de datos; integrar servicios y APIs; implementar autenticación, roles y controles de acceso; generar indicadores, dashboards y visualizaciones de datos; integrar una API de inteligencia artificial para construir un asistente conversacional; aplicar pruebas, control de versiones y documentación técnica. Validar la redacción exacta con el perfil de egreso de la carrera. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Las juntas de vecinos cumplen un rol directo en la organización y comunicación de las comunidades, pero parte de su gestión suele quedar distribuida entre documentos, mensajes, planillas y registros separados. Esto dificulta mantener información actualizada, comunicar actividades y disponer de antecedentes útiles para comprender las características del territorio. El proyecto propone una plataforma digital que apoye la gestión cotidiana y, al mismo tiempo, permita construir una caracterización comunitaria del sector. A partir de datos aportados por los usuarios de forma informada y transparente, se generarán indicadores agregados como distribución por grupos etarios, presencia de adultos mayores, niños y composición general de los hogares. Estos resultados se presentarán mediante dashboards y visualizaciones territoriales para apoyar a dirigentes y actores municipales en la identificación de necesidades. Como segundo componente diferenciador, la plataforma incorporará un asistente conversacional basado en inteligencia artificial. Su función será responder preguntas básicas de los vecinos sobre la junta, directiva, publicaciones, actividades, documentos, estatutos y uso de la plataforma. La IA no tomará decisiones municipales ni accederá libremente a la base de datos: consultará información autorizada mediante el backend y utilizará datos públicos, de prueba, anonimizados o agregados cuando corresponda. El aporte del proyecto combina gestión comunitaria, analítica de datos e inteligencia artificial. Por ejemplo, una alta concentración de personas mayores podría aportar antecedentes para evaluar operativos de salud, accesibilidad o servicios cercanos, mientras que el asistente IA facilitaría el acceso de los vecinos a información frecuente sin depender permanentemente de la directiva. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una plataforma web para digitalizar la gestión de una junta de vecinos y transformar la información comunitaria en conocimiento útil para la organización local y el análisis territorial. El sistema contemplará registro y autenticación de usuarios, perfiles de vecinos, asociación a juntas de vecinos, administración de directivas y cargos, publicaciones, mensajería y gestión de información comunitaria. La solución tendrá dos componentes tecnológicos fundamentales. El primero será un módulo de analítica de datos con dashboards e indicadores agregados, orientado a visualizar características de la comunidad y apoyar la planificación local. El segundo será un asistente inteligente para consultas de los vecinos, integrado mediante una Gemini API en modalidad gratuita para la demostración académica. El chatbot responderá preguntas frecuentes utilizando información controlada por el sistema y evitando exponer datos personales individuales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con competencias propias del desarrollo de soluciones informáticas: levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, programación frontend y backend, modelamiento de bases de datos, integración de servicios, seguridad, pruebas y control de versiones. Asimismo, incorpora análisis y visualización de datos para convertir registros en indicadores comprensibles y agrega integración de inteligencia artificial mediante APIs externas. Estas competencias son necesarias para construir una solución modular y segura, capaz de integrar gestión comunitaria, dashboards de apoyo a decisiones y un asistente conversacional que interactúe con servicios del backend sin acceso irrestricto a datos personales. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con intereses profesionales vinculados al desarrollo de software, bases de datos, integración de plataformas, analítica de información e inteligencia artificial aplicada a problemas reales. Permite construir una solución con impacto social y combinar distintas áreas tecnológicas dentro de una misma arquitectura. Su desarrollo contribuirá a fortalecer habilidades de análisis, diseño, programación, integración de APIs, seguridad, visualización de datos, uso responsable de IA, documentación y gestión de versiones, además de entregar experiencia en el desarrollo de una solución completa desde su definición hasta la validación funcional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre mediante un enfoque incremental y la definición de un producto mínimo viable. Se utilizarán tecnologías disponibles sin requerir infraestructura especializada: React/TypeScript para frontend, Django para servicios backend, MySQL para persistencia, Git/GitHub para control de versiones, librerías gratuitas para dashboards y Gemini API en modalidad gratuita para la demostración académica. Los principales riesgos son el tiempo disponible, la ausencia inicial de datos reales, los límites de uso de servicios gratuitos y el tratamiento responsable de información personal. Para mitigarlos se priorizarán módulos por etapas, se utilizarán datos de prueba o anonimizados, el análisis municipal mostrará resultados agregados y la IA no recibirá RUT, documentos de identidad ni información personal sensible. Si la API externa presenta límites temporales, la demostración podrá utilizar casos de prueba previamente definidos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web para digitalizar la gestión de una junta de vecinos, generar analítica comunitaria mediante dashboards e incorporar un asistente conversacional basado en inteligencia artificial, con el propósito de facilitar la comunicación vecinal y apoyar la identificación de necesidades territoriales para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar los requerimientos funcionales y diseñar la arquitectura, el modelo de datos y los flujos principales del sistema. 2. Implementar autenticación, perfiles de vecinos, roles, juntas de vecinos, cargos y administración de directivas. 3. Desarrollar herramientas de comunicación y gestión comunitaria, incluyendo publicaciones, mensajería y documentos. 4. Implementar un módulo de caracterización comunitaria con indicadores, dashboards y visualizaciones territoriales agregadas por sector y grupo etario. 5. Integrar una API de inteligencia artificial para implementar un asistente conversacional que responda consultas frecuentes utilizando información autorizada por el backend. 6. Validar la integración, seguridad, privacidad y funcionamiento de los módulos mediante pruebas, control de versiones en GitHub y documentación técnica. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo incremental, organizada en tres fases. En la primera fase se realizará el levantamiento de la problemática, definición del alcance, requisitos, casos de uso, arquitectura inicial, modelo de datos, criterios de privacidad y planificación del proyecto. En la segunda fase se desarrollará el producto por módulos. Se implementarán la estructura del frontend y los servicios backend, autenticación y perfiles, gestión de juntas de vecinos y directivas, comunicación comunitaria, el módulo de analítica con dashboards y posteriormente el asistente de inteligencia artificial. Para la IA se utilizará Gemini API en modalidad gratuita para la demostración académica, consumida únicamente desde el backend. El asistente consultará funciones controladas del sistema y no tendrá acceso directo ni irrestricto a la base de datos. Git y GitHub se utilizarán para registrar versiones, avances y evidencias. En la tercera fase se realizarán pruebas integrales, corrección de errores, validación de requisitos, revisión de seguridad y privacidad, evaluación de respuestas del chatbot, preparación de datos de demostración, documentación técnica y presentación final. Los dashboards y pruebas de IA utilizarán principalmente datos sintéticos, anonimizados o agregados, evitando exponer información personal de los vecinos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub y diseño inicial | Repositorio con estructura base, commits de avance, requerimientos, arquitectura y modelo de datos inicial. | Permite evidenciar trazabilidad del desarrollo y decisiones técnicas desde el inicio. |
| Avance | Prototipo funcional de gestión comunitaria | Demostración de autenticación, perfiles, junta de vecinos, directiva y navegación principal. | Evidencia que los módulos esenciales se encuentran implementados e integrados. |
| Final | Módulo de caracterización y panel territorial | Dashboard con indicadores agregados y visualizaciones de la comunidad utilizando datos de prueba o anonimizados. | Demuestra el componente de valor para apoyar el análisis territorial y la toma de decisiones. |
| Final | Asistente inteligente comunitario | Chatbot integrado mediante una Gemini API en modalidad gratuita, capaz de responder consultas frecuentes utilizando información controlada del sistema y datos de demostración. | Evidencia la integración de inteligencia artificial mediante API y su aplicación práctica dentro de la plataforma. |
| Final | Informe técnico y demostración final | Documento con arquitectura, modelo de datos, pruebas, resultados del dashboard, validación del asistente IA, limitaciones y evidencia de funcionamiento del sistema. | Permite verificar el cumplimiento de objetivos y documentar la solución desarrollada de forma integral. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos y gestión de proyecto | Definición del problema y alcance | Levantar requisitos, actores, módulos, restricciones y criterios de éxito del proyecto. | Guía APT, entrevistas/observación, Word, GitHub | Semanas 1-2 | Estudiante | Riesgo de alcance excesivo; se priorizará un MVP. |
| Diseño de software y bases de datos | Arquitectura y modelo de datos | Definir componentes frontend/backend, entidades, relaciones, APIs y estrategia de seguridad. | Diagramas, Django, MySQL, documentación técnica | Semanas 2-4 | Estudiante | Validar diseño antes de aumentar la cantidad de módulos. |
| Desarrollo de software e integración | Base del sistema y autenticación | Crear estructura de proyectos, conexión de base de datos, registro, login, sesión, perfiles y roles. | React, TypeScript, Django, MySQL, Git/GitHub | Semanas 5-7 | Estudiante | Posibles problemas de integración y configuración local. |
| Desarrollo de software e integración | Gestión de junta de vecinos | Implementar juntas de vecinos, ubicación, cargos, directiva y consultas de información organizacional. | React, Django REST, MySQL | Semanas 8-10 | Estudiante | Se utilizarán datos de prueba durante la validación. |
| Desarrollo web y comunicación | Publicaciones, mensajería y documentos | Implementar mecanismos de comunicación comunitaria y generación/gestión de documentos definidos en el alcance. | React, APIs REST, almacenamiento de archivos | Semanas 10-12 | Estudiante | El almacenamiento externo podrá simularse localmente si es necesario. |
| Análisis y visualización de datos | Caracterización comunitaria y dashboard | Generar indicadores agregados, segmentación por grupos etarios y visualizaciones territoriales para apoyo de decisiones. | MySQL, Python/Django, librería de gráficos/mapas | Semanas 12-15 | Estudiante | Usar datos anonimizados o sintéticos para proteger privacidad. |
| Integración de servicios e inteligencia artificial | Asistente inteligente comunitario | Integrar una API de IA y conectar el chatbot con funciones controladas del backend para responder preguntas frecuentes sobre la junta de vecinos y la plataforma. | Django, Gemini API en modalidad gratuita, APIs REST, datos de prueba | Semanas 14-16 | Estudiante | Considerar límites del servicio gratuito y no enviar datos personales sensibles a la API externa. |
| Pruebas, seguridad y documentación | Integración y cierre | Ejecutar pruebas funcionales, validar dashboards y respuestas del asistente IA, corregir errores, revisar permisos, documentar resultados y preparar la demostración final. | GitHub, casos de prueba, documentación, presentación | Semanas 16-18 | Estudiante | Priorizar errores críticos y requisitos del producto mínimo viable. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Requerimientos y alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y modelo de datos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base del sistema y autenticación |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de junta de vecinos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicaciones, mensajería y documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterización y dashboard territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Asistente IA, pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |