Acta de Constitución

PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTIÓN Y CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA PARA JUNTAS DE VECINOS

CLIENTE SIMULADO: JUNTA DE VECINOS Y MUNICIPALIDAD

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Duoc UC - Proyecto académico CAPSTONE |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |
|  | Fecha de inicio/fin | 14/08/2026 - 11/12/2026 (Semana 18, fecha referencial) |
|  | Cliente | Cliente simulado: Junta de Vecinos y Municipalidad |
|  | Patrocinador principal | Fabian Enrique Saldano Perez - Docente CAPSTONE |
|  | Jefe de Proyecto | Ivan Tamayo - Jefe de Proyecto / Scrum Master |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fabian Enrique Saldano Perez | Docente CAPSTONE / Patrocinador académico | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Ivan Tamayo | Jefe de Proyecto / Scrum Master | Equipo Proyecto APT |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Vecinos | Externo | Usuario final | Comunidad / Junta de Vecinos |
| Directiva / Dirigente | Externo | Usuario clave de gestión | Junta de Vecinos |
| Administrador | Interno | Administrador del sistema | Proyecto APT / Organización |
| Usuario Municipal | Externo | Analista / funcionario municipal | Municipalidad |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Cierre Fase 1 - Definición y diseño inicial | 04/09/2026 (fin Semana 4) |
| Informe de Avance / fin Sprint 3 | 16/10/2026 (fin Semana 10) |
| Informe Final / integración y cierre de desarrollo | 20/11/2026 (Semana 15) |
| Presentación final ante comisión | Semanas 17-18: 04/12/2026 a 11/12/2026 |

## Presupuesto estimado

Presupuesto referencial simulado: $13.770.000 CLP por valorización del esfuerzo profesional del equipo (810 h). Costos directos del prototipo académico por software, licencias e infraestructura: $0 CLP, al utilizar tecnologías gratuitas y ejecución local.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Digitalizar y centralizar la gestión de juntas de vecinos; mejorar la comunicación y trazabilidad de actividades, solicitudes y documentos; generar información comunitaria agregada para apoyar decisiones de dirigentes y municipalidades; y facilitar el acceso a información frecuente mediante un asistente con IA.

## Justificación del proyecto – Contexto

La gestión vecinal suele distribuirse entre mensajes, planillas y documentos separados, dificultando mantener información actualizada y obtener indicadores del territorio. El proyecto APT propone una solución web integrada, académicamente viable y desarrollada con tecnologías gratuitas, que combina gestión comunitaria, analítica de datos e IA.

## Problema-Necesidad

Existe falta de centralización, trazabilidad y disponibilidad de información para vecinos y directivas. Además, las municipalidades carecen de una vista agregada y estructurada de características del sector, como distribución etaria o cantidad de adultos mayores, que pueda apoyar la priorización de acciones y programas.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollar una plataforma web responsive con registro y autenticación, perfiles y roles, juntas y directivas, publicaciones, eventos e inscripciones, PQR, solicitudes de documentos, mensajería Vecino-Directiva, notificaciones internas, caracterización comunitaria, dashboards para Directiva y Municipalidad y chatbot FAQ mediante Gemini API gratuita. El prototipo operará localmente con MySQL y almacenamiento local.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar un MVP que cubra los 30 requerimientos funcionales y 10 no funcionales definidos, considerando los cuatro roles del sistema y los módulos priorizados. | Trazabilidad documentada de R.1-R.40 y validación funcional del alcance; las 20 Historias de Usuario cubren los 30 RF. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Validar el funcionamiento de los flujos principales y criterios de aceptación definidos. | Pruebas funcionales/integración sin defectos críticos pendientes al cierre del proyecto. |
| Proteger credenciales y datos personales, mostrando información municipal solo de forma agregada. | Acceso controlado por roles; sin exposición de dirección exacta ni datos personales en dashboards o IA. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Completar la Fase 1 de definición y diseño inicial. | Cierre a más tardar el 04/09/2026. |
| Ejecutar cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14. | Cierre de Sprint 5 a más tardar el 13/11/2026. |
| Entregar el Informe Final y evidencias integradas. | Entrega planificada en Semana 15: 20/11/2026. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Desarrollar incrementalmente el producto durante 10 semanas de Sprints y reservar la Semana 15 para integración, pruebas y documentación. | Desarrollo cerrado antes de la entrega final, con evidencias GitHub y documentación actualizada. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el costo directo académico en $0 CLP y controlar el costo profesional simulado dentro del presupuesto referencial. |  | Costo directo: $0 CLP. Valor profesional referencial máximo: $13.770.000 CLP. |

## Objetivos de desarrollo

1. Analizar requisitos, arquitectura, datos y flujos principales. 2. Implementar autenticación, perfiles, roles, juntas, cargos y directivas. 3. Desarrollar comunicación y gestión comunitaria: publicaciones, eventos, consultas, reclamos, solicitudes vecinales, mensajería y documentos. 4. Implementar caracterización, indicadores y dashboards territoriales agregados. 5. Integrar Gemini API gratuita para un chatbot de preguntas frecuentes. 6. Validar integración, seguridad, privacidad y funcionamiento mediante pruebas y evidencias.

## Entregables

- Definición del Proyecto APT y Acta de Constitución. - Planilla de Requerimientos, Historias de Usuario, ERS y Casos de Uso. - Arquitectura, modelo de datos, diagramas y mockups. - Repositorio GitHub público con código, README y evidencias por Sprint. - Prototipo funcional local, pruebas, dashboards y chatbot FAQ. - Informe de Avance, Informe Final y presentación ante comisión.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

- Gestión de usuarios, autenticación, recuperación de contraseña, perfiles y roles. - Gestión de juntas de vecinos, sectores, directivas y cargos. - Publicaciones, eventos, inscripciones, asistencia, PQR, solicitudes de documentos y mensajería. - Notificaciones internas persistentes. - Caracterización comunitaria e indicadores agregados; dashboards para Directiva y Usuario Municipal. - Filtros territoriales, exportación sugerida de reportes y chatbot FAQ con IA. - Seguridad, privacidad, usabilidad, diseño responsive, rendimiento e integridad de datos.

## Premisas y restricciones

- Proyecto académico desarrollado con Scrum; cinco Sprints de dos semanas entre semanas 5 y 14. - Prototipo local; el despliegue web queda fuera del compromiso de entrega inicial. - Uso de tecnologías gratuitas; Gemini API sujeta a cuotas del plan sin costo. - MySQL y almacenamiento de archivos local durante la demostración. - Sin votaciones electrónicas ni emisión de certificados en el MVP. - Se registra sector, no dirección exacta; dashboards municipales muestran solo información agregada.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Alcance excesivo o retrasos frente al calendario CAPSTONE. - Límites o indisponibilidad temporal de la API gratuita de Gemini. - Falta de datos reales suficientes para validar analítica territorial. - Riesgos de privacidad al tratar información comunitaria. - Problemas de integración entre frontend, backend y base de datos. - Dependencia de disponibilidad y coordinación del equipo de tres integrantes.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Frontend: React, Vite, TypeScript, TailwindCSS y DaisyUI. Backend: Python, Django y Django REST Framework. Persistencia: MySQL mediante ORM de Django. Control de versiones: Git y GitHub. IA: Gemini API en modalidad gratuita. Archivos y ejecución: almacenamiento local y entorno local para la entrega académica.

## Tipo de Interfaz de Hardware

No se requiere hardware especializado. El sistema se utilizará desde computadores personales mediante navegador web; la interfaz responsive permitirá además su visualización en tablet o teléfono móvil.

## Tipo de Interfaz de Software

El frontend se comunicará con Django REST mediante API HTTPS/REST y JSON. Django administrará MySQL mediante ORM, archivos locales y la integración controlada con Gemini API. GitHub se utilizará para versionado y evidencia.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz web responsive, clara y consistente, con navegación según rol, textos legibles, buen contraste y foco en facilidad de uso para adultos mayores y personas con baja alfabetización digital. Los colores y elementos visuales definitivos se validarán en los mockups.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento del alcance definido y trazabilidad de los 30 RF y 10 RNF. - Prototipo ejecutable localmente con los módulos prioritarios integrados y sin errores críticos. - Roles y permisos operativos, protección de credenciales y tratamiento adecuado de datos personales. - Dashboards con información agregada y filtros acordes al rol; chatbot FAQ operativo con información autorizada. - Evidencia de pruebas y avance en repositorio GitHub público, con README y documentación técnica. - Entrega de los documentos y evidencias exigidos por CAPSTONE dentro del calendario oficial. - La aprobación académica final corresponderá al docente y a las instancias de evaluación definidas por Duoc UC.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ivan Tamayo | Jefe de Proyecto / Scrum Master | 29/08/2026 | Pendiente |
| 1.0 | Rodrigo Romero | Frontend / UX-UI | 29/08/2026 | Pendiente |
| 1.0 | Richard Diaz | Backend / QA y Pruebas | 29/08/2026 | Pendiente |
| 1.0 | Fabian Enrique Saldano Perez | Patrocinador / Docente CAPSTONE | Por validar | Pendiente |