# Informe de cierre Sprint 01

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Equipo de Proyecto APT |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| Completar al cierre |  | Duoc UC. | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Ivan Tamayo | Duoc UC | — | — |
| Rodrigo Romero | Duoc UC | — | — |
| Richard Diaz | Duoc UC | — | — |

# Introducción

Este informe corresponde al Sprint 01 del Proyecto APT, una plataforma web orientada a apoyar la gestión y caracterización comunitaria de juntas de vecinos, mediante funcionalidades de administración, comunicación, participación, solicitudes, indicadores y apoyo mediante IA. El documento se completará con los resultados reales al cierre de la iteración.

# Resumen Sprint

Estado del informe: pendiente de completar al cierre del Sprint. Planificación vigente: Semanas 5–6, 10 días hábiles; 4 Historias de Usuario, 26 Story Points. Alcance planificado: HU-01: Gestionar acceso a la plataforma; HU-02: Registro de vecino; HU-03: Perfil y caracterización; HU-04: Gestión de juntas y asociación territorial.

# Tareas realizadas

Sprint actualmente planificado. Las tareas realizadas, postergadas y sus respectivas evidencias serán registradas al cierre del Sprint 01. El alcance vigente contempla 22 tareas asociadas a las HU-01, HU-02, HU-03 y HU-04, con una estimación total de 104 horas.

# Próximo Sprint

Sprint 2 (Semanas 7–8): HU-05 Gestión de directiva, cargos y usuarios; HU-06 Publicaciones, archivos y alertas; HU-07 Gestión y consulta de eventos; HU-08 Inscripción a eventos.

# Anexos

Adjuntar al cierre las evidencias que respalden el avance: capturas de funcionalidades, commits o Pull Requests del repositorio oficial, resultados de pruebas, evidencias de API/BD/interfaz y otros antecedentes asociados a tareas terminadas o postergadas.