PROYECTO APT

Documento de Historias de Usuario

Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria
para Juntas de Vecinos

Registro de Historias de Usuario del Product Backlog - Scrum Cobertura de 30 requerimientos funcionales mediante 20 Historias de Usuario

1. Formato recomendado

Cada Historia de Usuario debe permitir identificar con claridad qué necesita el usuario, por qué lo necesita y cómo se comprobará que la funcionalidad quedó correctamente implementada.

| Campo | Uso recomendado |
| --- | --- |
| ID Historia de Usuario | Identificador único. Ejemplo: HU-01, HU-02, HU-03. |
| Requerimiento asociado | Uno o más códigos de requerimientos funcionales cubiertos por la historia. |
| Nombre | Título corto y reconocible de la funcionalidad. |
| Actor / Rol | Perfil que obtiene valor de la funcionalidad. |
| Historia de Usuario | Redacción orientada al valor: Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio]. |
| Prioridad | Alta, Media o Baja, según valor y necesidad para el MVP. |
| Estimación | Story Points definidos en forma relativa por el equipo. |
| Sprint | Sprint planificado en el que se desarrollará la historia. |
| Estado | Pendiente, En desarrollo, En pruebas o Completada. |
| Criterios de aceptación | Condiciones observables que deben cumplirse para considerar aceptada la historia. |

Nota: los requerimientos no funcionales se manejarán como restricciones, criterios de aceptación, reglas técnicas o elementos de la Definition of Done, por lo que no requieren una Historia de Usuario individual en todos los casos.

1.1 Escala de estimación - Story Points

La estimación se realiza de forma relativa usando la escala Fibonacci. Los Story Points consideran esfuerzo, complejidad técnica e incertidumbre; no representan horas ni días de trabajo.

| Story Points | Interpretación para el proyecto |
| --- | --- |
| 1 | Muy simple: cambio o funcionalidad mínima, con poca lógica. |
| 2 | Simple: bajo esfuerzo, pocas validaciones y bajo riesgo. |
| 3 | Baja-media: varias validaciones o interacción básica con backend/base de datos. |
| 5 | Media: requiere varias reglas y normalmente interacción entre frontend, backend y base de datos. |
| 8 | Alta: incluye varios flujos, estados, permisos, integración o lógica relevante. |
| 13 | Muy alta o incierta: historia grande que debe revisarse antes del Sprint para evaluar si conviene dividirla. |

1.2 Asignación preliminar de Sprints

La siguiente distribución corresponde a la planificación inicial del Product Backlog. La asignación considera prioridad, dependencias funcionales y Story Points. Puede ajustarse posteriormente de acuerdo con la velocidad real del equipo y los resultados de cada Sprint.

| Sprint | Objetivo principal | Historias planificadas | Total SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Base de acceso y estructura organizacional | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 | 26 SP |
| Sprint 2 | Directiva, comunicación y gestión de eventos | HU-05, HU-06, HU-07 | 24 SP |
| Sprint 3 | Participación en eventos y solicitudes vecinales | HU-08, HU-09, HU-10, HU-11 | 23 SP |
| Sprint 4 | Documentos, mensajería, caracterización y seguimiento | HU-12, HU-13, HU-14, HU-20 | 29 SP |
| Sprint 5 | Indicadores, dashboard directiva y análisis territorial | HU-15, HU-16, HU-18 | 21 SP |
| Sprint 6 | Dashboard municipal y asistente comunitario con IA | HU-17, HU-19 | 26 SP |

Nota de planificación: los Story Points no equivalen a horas. Las asignaciones de Sprint son preliminares y podrán reorganizarse si el equipo detecta cambios de complejidad, dependencias o capacidad.

1.3 Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales

La matriz demuestra la cobertura de los 30 requerimientos funcionales mediante las 20 Historias de Usuario seleccionadas. Una Historia de Usuario puede cubrir más de un requerimiento cuando las funcionalidades forman parte del mismo flujo o módulo.

| Requerimiento funcional | Nombre | Historia(s) que lo cubre |
| --- | --- | --- |
| R.1 | Autenticar usuario | HU-01 |
| R.2 | Registrar cuenta de vecino | HU-02 |
| R.3 | Recuperar contraseña | HU-01 |
| R.4 | Cerrar sesión | HU-01 |
| R.5 | Gestionar perfil y datos de caracterización | HU-03 |
| R.6 | Crear y administrar juntas de vecinos | HU-04 |
| R.7 | Asociar usuarios a junta y sector | HU-04 |
| R.8 | Gestionar directiva y cargos | HU-05 |
| R.9 | Gestionar roles y estado de usuarios | HU-05 |
| R.10 | Publicar comunicados y noticias | HU-06 |
| R.11 | Consultar publicaciones | HU-06 |
| R.12 | Adjuntar archivos a publicaciones | HU-06 |
| R.13 | Crear y gestionar actividades o eventos | HU-07 |
| R.14 | Consultar actividades o eventos | HU-07 |
| R.15 | Inscribirse en actividades o eventos | HU-08 |
| R.16 | Controlar participantes y asistencia básica | HU-09 |
| R.17 | Enviar alertas y notificaciones | HU-06 |
| R.18 | Enviar consultas, reclamos o solicitudes | HU-10 |
| R.19 | Gestionar consultas, reclamos o solicitudes | HU-11 |
| R.20 | Solicitar documentos | HU-12 |
| R.21 | Gestionar solicitudes de documentos | HU-12 |
| R.22 | Mensajería entre vecino y directiva | HU-13 |
| R.23 | Registrar información de caracterización comunitaria | HU-14 |
| R.24 | Generar indicadores comunitarios | HU-15 |
| R.25 | Visualizar dashboard de la directiva | HU-16 |
| R.26 | Visualizar dashboard municipal | HU-17 |
| R.27 | Filtrar análisis por junta, sector y rango etario | HU-18 |
| R.28 | Exportar reportes agregados | HU-16 / HU-17 |
| R.29 | Consultar estado de solicitudes | HU-20 |
| R.30 | Responder preguntas frecuentes mediante chatbot | HU-19 |

Observación: R.28 (Exportar reportes agregados) se cubre en HU-16 y HU-17 porque la exportación debe estar disponible tanto en el panel de la directiva como en el panel municipal, de acuerdo con los permisos definidos.

2. Historia de Usuario HU-01 - Gestionar acceso a la plataforma

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.1 - Autenticar usuario; R.3 - Recuperar contraseña; R.4 - Cerrar sesión.

| ID Historia de Usuario | HU-01 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.1 - Autenticar usuario; R.3 - Recuperar contraseña; R.4 - Cerrar sesión |
| Nombre | Gestionar acceso a la plataforma |
| Actor / Rol | Usuario registrado: Vecino, Directiva/Dirigente, Administrador o Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, recuperar el acceso a mi cuenta cuando sea necesario y cerrar mi sesión de forma segura, para utilizar las funcionalidades correspondientes a mi rol y proteger mi cuenta. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El usuario debe poder ingresar sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión. |
| CA-02 | El sistema debe validar las credenciales y, si son correctas, autenticar al usuario habilitando únicamente las funcionalidades correspondientes a su rol. |
| CA-03 | Si las credenciales son incorrectas o la cuenta está deshabilitada, el sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje informativo. |
| CA-04 | El usuario debe disponer de una opción para recuperar su contraseña mediante un mecanismo seguro asociado al correo electrónico registrado. |
| CA-05 | El mecanismo de recuperación debe permitir establecer una nueva contraseña válida y rechazar enlaces o códigos vencidos o ya utilizados. |
| CA-06 | El usuario autenticado debe poder cerrar sesión desde la plataforma y el sistema debe invalidar la sesión o token activo. |
| CA-07 | Tras cerrar sesión, el acceso a funcionalidades protegidas debe requerir una nueva autenticación. |

3. Historia de Usuario HU-02 - Registro de vecino

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.2 - Registrar cuenta de vecino.

| ID Historia de Usuario | HU-02 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.2 - Registrar cuenta de vecino |
| Nombre | Registro de vecino |
| Actor / Rol | Residente / Vecino |
| Historia de Usuario | Como residente, quiero registrarme en la plataforma ingresando mis datos básicos, para disponer de una cuenta y participar en las funcionalidades habilitadas para vecinos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe presentar un formulario de registro solicitando los datos básicos definidos por el proyecto, correo electrónico y contraseña. |
| CA-02 | El sistema debe validar el formato del correo y las reglas mínimas de seguridad de la contraseña. |
| CA-03 | El sistema debe verificar que los datos identificadores definidos, como correo electrónico, no se encuentren ya registrados. |
| CA-04 | Al enviar un formulario válido, el sistema debe crear la cuenta y dejarla disponible para el flujo de validación o activación establecido. |
| CA-05 | El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se complete correctamente. |

4. Historia de Usuario HU-03 - Perfil y caracterización

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.5 - Gestionar perfil y datos de caracterización.

| ID Historia de Usuario | HU-03 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.5 - Gestionar perfil y datos de caracterización |
| Nombre | Perfil y caracterización |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero consultar y actualizar mi perfil con mis datos básicos, fecha de nacimiento y sector, para mantener mi información vigente y contribuir a la caracterización agregada de mi comunidad. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder acceder a una sección de perfil desde su sesión autenticada. |
| CA-02 | El sistema debe permitir consultar y actualizar los datos personales y de contacto definidos para el perfil. |
| CA-03 | El perfil debe permitir registrar fecha de nacimiento y sector de residencia, sin exigir una dirección domiciliaria exacta. |
| CA-04 | El sistema debe validar los campos obligatorios y el formato de los datos antes de guardar cambios. |
| CA-05 | Luego de actualizar el perfil, el sistema debe confirmar el guardado y dejar los datos disponibles para los procesos autorizados de caracterización. |

5. Historia de Usuario HU-04 - Gestión de juntas y asociación territorial

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.6 - Crear y administrar juntas de vecinos; R.7 - Asociar usuarios a junta y sector.

| ID Historia de Usuario | HU-04 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.6 - Crear y administrar juntas de vecinos; R.7 - Asociar usuarios a junta y sector |
| Nombre | Gestión de juntas y asociación territorial |
| Actor / Rol | Administrador |
| Historia de Usuario | Como administrador, quiero crear y administrar juntas de vecinos y asociar usuarios a la junta y sector que corresponda, para mantener organizada la estructura territorial de la plataforma. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El administrador debe poder crear una junta de vecinos indicando al menos nombre y datos territoriales definidos por el proyecto. |
| CA-02 | El sistema debe evitar registros duplicados de juntas dentro del mismo ámbito territorial cuando corresponda. |
| CA-03 | El administrador debe poder editar, activar o desactivar una junta previamente registrada. |
| CA-04 | El administrador debe poder buscar un usuario y asociarlo a una junta de vecinos y a un sector existente. |
| CA-05 | El administrador debe poder modificar la asociación territorial de un usuario cuando exista una corrección o cambio autorizado. |
| CA-06 | Los cambios de asociación deben reflejarse en los permisos, vistas y datos territoriales que correspondan al usuario. |

6. Historia de Usuario HU-05 - Gestión de directiva, cargos y usuarios

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.8 - Gestionar directiva y cargos; R.9 - Gestionar roles y estado de usuarios.

| ID Historia de Usuario | HU-05 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.8 - Gestionar directiva y cargos; R.9 - Gestionar roles y estado de usuarios |
| Nombre | Gestión de directiva, cargos y usuarios |
| Actor / Rol | Administrador y Directiva/Dirigente autorizado |
| Historia de Usuario | Como usuario autorizado de gestión, quiero registrar a los integrantes previamente definidos de la directiva, asignar cargos y administrar roles o estados de usuario, para mantener los accesos y responsabilidades correctamente configurados sin realizar votaciones electrónicas. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe permitir visualizar los usuarios asociados a una junta de vecinos para seleccionar integrantes de la directiva. |
| CA-02 | Un usuario autorizado debe poder asignar a una persona previamente definida un cargo de directiva, como presidencia, secretaría o tesorería, sin ejecutar procesos de votación. |
| CA-03 | Al asignar o modificar un cargo, el sistema debe actualizar los permisos correspondientes según las reglas de rol configuradas. |
| CA-04 | El administrador debe poder cambiar el rol permitido de una cuenta y habilitarla o deshabilitarla cuando corresponda. |
| CA-05 | El sistema debe permitir revocar o reasignar un cargo de directiva dejando vigente solo la configuración actual. |
| CA-06 | Los cambios de cargo, rol o estado de cuenta deben quedar registrados con el usuario que realizó la modificación. |

7. Historia de Usuario HU-06 - Publicaciones, archivos y alertas comunitarias

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.10 - Publicar comunicados y noticias; R.11 - Consultar publicaciones; R.12 - Adjuntar archivos a publicaciones; R.17 - Enviar alertas y notificaciones.

| ID Historia de Usuario | HU-06 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.10 - Publicar comunicados y noticias; R.11 - Consultar publicaciones; R.12 - Adjuntar archivos a publicaciones; R.17 - Enviar alertas y notificaciones |
| Nombre | Publicaciones, archivos y alertas comunitarias |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente y Administrador; Vecino como receptor de información |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero publicar comunicados con archivos adjuntos y enviar alertas a la comunidad, para que los vecinos puedan consultar información vigente y recibir avisos relevantes. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | La directiva o el administrador debe poder crear una publicación indicando título y contenido. |
| CA-02 | El sistema debe permitir adjuntar imágenes o documentos a una publicación cuando corresponda. |
| CA-03 | Una publicación vigente debe quedar disponible para consulta por los usuarios autorizados, mostrando al menos fecha y autor. |
| CA-04 | Los usuarios autorizados deben poder abrir y consultar el detalle de las publicaciones disponibles según su nivel de acceso. |
| CA-05 | La directiva o el administrador debe poder editar o retirar una publicación cuando sea necesario. |
| CA-06 | La directiva o el administrador debe poder generar una alerta o notificación relacionada con actividades, avisos importantes o información comunitaria. |
| CA-07 | Las alertas deben quedar visibles para los destinatarios definidos por la junta de vecinos. |

8. Historia de Usuario HU-07 - Creación, gestión y consulta de eventos

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.13 - Crear y gestionar actividades o eventos; R.14 - Consultar actividades o eventos.

| ID Historia de Usuario | HU-07 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.13 - Crear y gestionar actividades o eventos; R.14 - Consultar actividades o eventos |
| Nombre | Creación, gestión y consulta de eventos |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente y Administrador; Vecino como participante |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero crear y gestionar actividades o eventos comunitarios para que los vecinos puedan consultarlos y conocer cuándo y dónde se realizarán. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El formulario de creación de evento debe solicitar título, descripción, fecha, hora y lugar. |
| CA-02 | La directiva debe poder definir si el evento tiene cupos limitados o participación abierta. |
| CA-03 | Una vez publicado, el evento debe aparecer en el listado de actividades disponibles para los usuarios autorizados. |
| CA-04 | El vecino debe poder consultar el listado y el detalle de los eventos publicados por su junta de vecinos. |
| CA-05 | La directiva debe poder editar, cancelar o cerrar un evento y el sistema debe mostrar su estado actualizado. |
| CA-06 | Los eventos cuya fecha haya finalizado deben quedar disponibles como actividades anteriores o históricas. |

9. Historia de Usuario HU-08 - Inscripción a eventos

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.15 - Inscribirse en actividades o eventos.

| ID Historia de Usuario | HU-08 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.15 - Inscribirse en actividades o eventos |
| Nombre | Inscripción a eventos |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero inscribirme en las actividades publicadas, para asegurar mi participación y facilitar la organización del evento. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | En el detalle de un evento abierto a inscripción, el vecino debe disponer de una acción para inscribirse. |
| CA-02 | Si el evento tiene cupos limitados y se encuentra completo, el sistema debe impedir nuevas inscripciones e informar que no existen cupos. |
| CA-03 | Al confirmar una inscripción válida, el sistema debe registrar al vecino como participante inscrito. |
| CA-04 | El vecino debe poder cancelar su inscripción mientras el evento se encuentre habilitado para ello, liberando el cupo cuando corresponda. |
| CA-05 | El sistema no debe permitir que un mismo vecino se inscriba más de una vez en el mismo evento. |

10. Historia de Usuario HU-09 - Participantes y asistencia

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.16 - Controlar participantes y asistencia básica.

| ID Historia de Usuario | HU-09 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.16 - Controlar participantes y asistencia básica |
| Nombre | Participantes y asistencia |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente y Administrador |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero consultar los inscritos y registrar la asistencia de un evento, para llevar un control básico de la participación comunitaria. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe mostrar a la directiva el listado de vecinos inscritos en cada evento. |
| CA-02 | La directiva debe poder marcar a cada inscrito con un estado básico de asistencia, como Asistió o No asistió. |
| CA-03 | El sistema debe calcular el total de inscritos y asistentes del evento. |
| CA-04 | Una vez cerrado el control de asistencia, el sistema debe impedir modificaciones no autorizadas. |
| CA-05 | La información de participación registrada debe quedar disponible para los indicadores y reportes autorizados. |

11. Historia de Usuario HU-10 - Consultas, reclamos y solicitudes vecinales

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.18 - Enviar consultas, reclamos o solicitudes.

| ID Historia de Usuario | HU-10 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.18 - Enviar consultas, reclamos o solicitudes |
| Nombre | Consultas, reclamos y solicitudes vecinales |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero enviar una consulta, reclamo o solicitud mediante la plataforma, para canalizar formalmente mis necesidades hacia la directiva. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe presentar un formulario que permita seleccionar el tipo de envío: Consulta, Reclamo o Solicitud. |
| CA-02 | El formulario debe solicitar al menos asunto y descripción, validando los campos obligatorios antes del envío. |
| CA-03 | Al enviar el formulario, el sistema debe generar un identificador o número de seguimiento y asignar un estado inicial. |
| CA-04 | La solicitud enviada debe quedar disponible en la bandeja de gestión de la directiva correspondiente. |
| CA-05 | El vecino debe recibir una confirmación de que su consulta, reclamo o solicitud fue registrada correctamente. |

12. Historia de Usuario HU-11 - Gestionar solicitudes vecinales

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.19 - Gestionar consultas, reclamos o solicitudes.

| ID Historia de Usuario | HU-11 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.19 - Gestionar consultas, reclamos o solicitudes |
| Nombre | Gestionar solicitudes vecinales |
| Actor / Rol | Integrante de la directiva y Administrador |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero revisar, asignar y actualizar las solicitudes enviadas por los vecinos, para entregar respuestas oportunas y mantener trazabilidad sobre cada caso. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | La directiva debe poder visualizar un listado de solicitudes con identificador, vecino solicitante, fecha, categoría y estado. |
| CA-02 | La directiva debe poder abrir una solicitud y consultar su descripción, archivos adjuntos cuando existan e historial de cambios. |
| CA-03 | La directiva debe poder asignar un responsable y cambiar el estado entre los valores definidos por el proyecto. |
| CA-04 | Cada cambio de estado debe registrar automáticamente la fecha, la hora y el usuario responsable. |
| CA-05 | Al resolver o rechazar una solicitud, el sistema debe exigir una respuesta y dejarla disponible para el vecino. |

13. Historia de Usuario HU-12 - Solicitar y gestionar documentos comunitarios

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.20 - Solicitar documentos; R.21 - Gestionar solicitudes de documentos.

| ID Historia de Usuario | HU-12 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.20 - Solicitar documentos; R.21 - Gestionar solicitudes de documentos |
| Nombre | Solicitar y gestionar documentos comunitarios |
| Actor / Rol | Vecino e integrante de la directiva |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero solicitar documentos disponibles en mi junta de vecinos para obtenerlos mediante la plataforma, mientras la directiva puede revisar y gestionar cada solicitud. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder seleccionar un tipo de documento disponible e ingresar el motivo de la solicitud. |
| CA-02 | El sistema debe validar los campos obligatorios antes de permitir el envío. |
| CA-03 | Después del envío, el sistema debe generar un número de seguimiento y registrar el estado inicial de la solicitud. |
| CA-04 | La directiva debe poder revisar la solicitud y cambiar su estado a aprobada, observada o rechazada según corresponda. |
| CA-05 | La directiva debe poder incorporar el documento o archivo autorizado cuando el trámite sea aprobado. |
| CA-06 | El vecino debe poder consultar el resultado y acceder al documento únicamente cuando se encuentre disponible y autorizado. |
| CA-07 | El alcance de esta historia considera solicitudes de documentos y no contempla certificados en esta etapa. |

14. Historia de Usuario HU-13 - Comunicarse con la directiva

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.22 - Mensajería entre vecino y directiva.

| ID Historia de Usuario | HU-13 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.22 - Mensajería entre vecino y directiva |
| Nombre | Comunicarse con la directiva |
| Actor / Rol | Vecino e integrante de la directiva |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero intercambiar mensajes con la directiva, para resolver consultas y recibir orientación dentro de un canal institucional y trazable. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder iniciar una conversación con la directiva indicando asunto y mensaje. |
| CA-02 | La directiva debe poder visualizar las conversaciones recibidas y responder desde la plataforma. |
| CA-03 | Los mensajes deben mostrarse en orden cronológico e identificar remitente, fecha y hora. |
| CA-04 | El sistema debe diferenciar los mensajes leídos de los no leídos cuando corresponda. |
| CA-05 | Solo el vecino participante y los usuarios autorizados de la directiva deben poder acceder a la conversación. |
| CA-06 | No se contempla mensajería general entre vecinos dentro de esta historia. |

15. Historia de Usuario HU-14 - Registrar caracterización comunitaria

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.23 - Registrar información de caracterización comunitaria.

| ID Historia de Usuario | HU-14 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.23 - Registrar información de caracterización comunitaria |
| Nombre | Registrar caracterización comunitaria |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero registrar la información mínima de caracterización definida por el proyecto, para contribuir de forma segura a los indicadores agregados de mi sector y junta de vecinos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe permitir registrar fecha de nacimiento, sector y pertenencia a una junta de vecinos como datos de caracterización definidos para el proyecto. |
| CA-02 | El sistema debe validar que la fecha de nacimiento y demás campos tengan formatos y valores válidos. |
| CA-03 | El sector debe corresponder a una opción válida dentro de la estructura territorial configurada. |
| CA-04 | El vecino debe poder actualizar su información de caracterización cuando corresponda. |
| CA-05 | La caracterización no debe exigir dirección domiciliaria exacta. |
| CA-06 | Los datos registrados deben quedar disponibles como fuente para indicadores agregados sin exponer información personal individual. |

16. Historia de Usuario HU-15 - Generar indicadores comunitarios

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.24 - Generar indicadores comunitarios.

| ID Historia de Usuario | HU-15 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.24 - Generar indicadores comunitarios |
| Nombre | Generar indicadores comunitarios |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente, Administrador y Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario autorizado de gestión, quiero obtener indicadores agregados a partir de la información comunitaria, para analizar características y necesidades del territorio con datos actualizados. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 5 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe calcular indicadores utilizando únicamente registros válidos almacenados en la plataforma. |
| CA-02 | Los indicadores deben incluir métricas agregadas como cantidad de vecinos registrados, distribución por rangos etarios y cantidad de adultos mayores cuando existan datos suficientes. |
| CA-03 | Cada indicador debe mostrar un valor comprensible y el ámbito territorial o período analizado cuando corresponda. |
| CA-04 | Los cálculos deben respetar los filtros y permisos del usuario que realiza la consulta. |
| CA-05 | Si no existen datos suficientes, el sistema debe informar la situación sin presentar resultados engañosos. |
| CA-06 | Los indicadores generados deben quedar disponibles para los dashboards correspondientes según el rol autorizado. |

17. Historia de Usuario HU-16 - Visualizar panel de gestión y exportar reportes

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.25 - Visualizar dashboard de la directiva; R.28 - Exportar reportes agregados.

| ID Historia de Usuario | HU-16 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.25 - Visualizar dashboard de la directiva; R.28 - Exportar reportes agregados |
| Nombre | Visualizar panel de gestión y exportar reportes |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente y Administrador |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero visualizar un dashboard con información agregada de mi comunidad y exportar reportes de la vista analizada, para apoyar la planificación y gestión local. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 5 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El dashboard debe mostrar un resumen de participación, solicitudes e indicadores comunitarios definidos para la junta de vecinos. |
| CA-02 | Los datos visibles deben corresponder únicamente al ámbito autorizado para el usuario autenticado. |
| CA-03 | La directiva debe poder aplicar los filtros habilitados y los componentes del dashboard deben actualizarse de forma consistente. |
| CA-04 | Los gráficos deben incluir títulos, unidades o referencias comprensibles y valores legibles. |
| CA-05 | Cuando no existan datos, el componente debe mostrar un mensaje informativo en lugar de producir un error. |
| CA-06 | El usuario autorizado debe poder exportar un reporte agregado de la información visualizada sin incluir datos personales individuales. |

18. Historia de Usuario HU-17 - Visualizar panel municipal y exportar reportes

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.26 - Visualizar dashboard municipal; R.28 - Exportar reportes agregados.

| ID Historia de Usuario | HU-17 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.26 - Visualizar dashboard municipal; R.28 - Exportar reportes agregados |
| Nombre | Visualizar panel municipal y exportar reportes |
| Actor / Rol | Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario municipal, quiero visualizar y comparar indicadores agregados de las juntas de vecinos y exportar reportes de análisis, para identificar brechas territoriales y apoyar la planificación municipal. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 13 Story Points |
| Sprint | Sprint 6 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El dashboard municipal debe presentar información agregada de las juntas y sectores autorizados para el usuario. |
| CA-02 | El usuario municipal debe poder comparar indicadores entre territorios y períodos sin visualizar datos personales individuales. |
| CA-03 | El panel debe permitir utilizar los filtros territoriales habilitados por el proyecto. |
| CA-04 | Los resultados deben mostrar la fecha de actualización y mantener coherencia entre totales, gráficos y tablas. |
| CA-05 | El sistema debe bloquear cualquier intento de consultar información fuera del ámbito autorizado del usuario municipal. |
| CA-06 | El usuario municipal debe poder exportar un reporte agregado de la consulta o vista actual para apoyar análisis y presentación de información. |

19. Historia de Usuario HU-18 - Filtrar información territorial

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.27 - Filtrar análisis por junta, sector y rango etario.

| ID Historia de Usuario | HU-18 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.27 - Filtrar análisis por junta, sector y rango etario |
| Nombre | Filtrar información territorial |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente, Usuario Municipal y Administrador |
| Historia de Usuario | Como usuario autorizado, quiero aplicar filtros por junta de vecinos, sector y rango etario, para analizar una parte específica de la información territorial. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 5 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe ofrecer únicamente filtros compatibles con el rol y ámbito territorial del usuario. |
| CA-02 | El usuario debe poder aplicar filtros por junta de vecinos, sector y rango etario cuando existan datos disponibles. |
| CA-03 | Al aplicar o retirar un filtro, los indicadores, gráficos y tablas relacionados deben actualizarse usando los mismos criterios. |
| CA-04 | El sistema debe mostrar claramente los filtros activos y permitir restablecerlos. |
| CA-05 | Cuando una combinación no produzca resultados, el sistema debe informar que no existen datos para los filtros seleccionados. |

20. Historia de Usuario HU-19 - Consultar al asistente comunitario con IA

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.30 - Responder preguntas frecuentes mediante chatbot.

| ID Historia de Usuario | HU-19 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.30 - Responder preguntas frecuentes mediante chatbot |
| Nombre | Consultar al asistente comunitario con IA |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero consultar un chatbot de preguntas frecuentes, para recibir orientación rápida sobre la junta, actividades, publicaciones, documentos y uso de la plataforma. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 13 Story Points |
| Sprint | Sprint 6 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder escribir una consulta en lenguaje natural desde la interfaz del chatbot. |
| CA-02 | El chatbot debe responder preguntas frecuentes utilizando únicamente información autorizada por el sistema. |
| CA-03 | Cuando no disponga de información suficiente, el chatbot debe indicarlo y evitar inventar una respuesta. |
| CA-04 | Ante una consulta que requiera gestión humana, el chatbot debe indicar el canal o procedimiento para contactar a la directiva. |
| CA-05 | Las respuestas deben presentarse como orientación y no como decisiones o resoluciones municipales. |
| CA-06 | La integración no debe exponer credenciales ni datos personales individuales al servicio externo de inteligencia artificial. |

21. Historia de Usuario HU-20 - Realizar seguimiento de solicitudes

Historia asociada a los requerimientos funcionales: R.29 - Consultar estado de solicitudes.

| ID Historia de Usuario | HU-20 |
| --- | --- |
| Requerimiento asociado | R.29 - Consultar estado de solicitudes |
| Nombre | Realizar seguimiento de solicitudes |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero revisar el estado y el historial de mis consultas, reclamos, solicitudes vecinales y solicitudes de documentos, para conocer su avance y las respuestas entregadas por la directiva. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder visualizar únicamente las solicitudes creadas por su propia cuenta. |
| CA-02 | Cada solicitud debe mostrar número de seguimiento, tipo, fecha de ingreso y estado actual. |
| CA-03 | El historial debe presentar en orden cronológico los cambios de estado y las respuestas de la directiva. |
| CA-04 | El sistema debe destacar las solicitudes que posean una nueva respuesta o un cambio aún no revisado por el vecino. |
| CA-05 | Cuando una solicitud se encuentre resuelta, el vecino debe poder consultar la respuesta final y acceder a los documentos asociados que estén autorizados. |