# Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| APT - 05 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | Richard Diaz |

| Fecha | Ubicación | Proyecto |
| --- | --- | --- |
| 30/08/2026 | Discord (Online) | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |

## Participantes

| Nombre | Empresa | Teléfono | email |
| --- | --- | --- | --- |
| Richard Diaz | Duoc UC | 949357079 | ric.diazt@duocuc.cl |
| Rodrigo Romero | Duoc UC | 965672519 | ro.romerou@duocuc.cl |
| Ivan Tamayo | Duoc UC | 992218476 | iv.tamayo@duocuc.cl |

## Temas Tratados

Avance y revisión de documentos para la entrega de la Fase 1.

Creación de historias de usuario y diseño de mockups.

Designación de nuevas tareas y redefinición de roles de cara a la entrega.

## Detalle Reunión

El equipo de trabajo se reunió en Discord para consolidar los entregables correspondientes a la Fase 1. Para optimizar el tiempo, se redefinieron los roles y se dividió el trabajo: Rodrigo asumió la responsabilidad exclusiva del diseño visual y armado de los mockups de la plataforma. Por su parte, Richard e Ivan se encargaron de avanzar, revisar y finalizar los demás documentos requeridos (como la creación de las historias de usuario y actas) asegurando que cumplan con las exigencias del profesor para la entrega de la fase.

## Acuerdos

| Tema | Acuerdo |
| --- | --- |
| División de Tareas | Rodrigo se encarga de los mockups; Richard e Ivan de la documentación restante y las historias de usuario. |
| Revisión Fase 1 | Se aprueba el estado de avance actual de los archivos y se identifican los puntos de cierre. |

## Compromisos

| Descripción | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Finalizar el diseño de todos los mockups de la plataforma. | 03/09/2026 | Rodrigo Romero |
| Finalizar, revisar y consolidar las historias de usuario y demás documentos. | 03/09/2026 | Richard Diaz e Ivan Tamayo |
| Subir los documentos finales de la Fase 1 al repositorio GitHub. | 05/09/2026 | Equipo completo |

## Observaciones

Reunión clave de coordinación y división de trabajo previa a la entrega oficial de la Fase 1.