DEFINITION OF DONE (DoD)

Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos

| Documento | Definition of Done (DoD) | Versión | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodología | Scrum | Fase | Fase 1 - Definición y planificación |
| Aplicación | Historias de Usuario y tareas | Estado inicial | Vigente para los 5 Sprints |

1. Objetivo

Establecer un criterio único y verificable para determinar cuándo una Historia de Usuario o elemento del Product Backlog puede considerarse realmente terminado. La DoD se aplica de forma transversal a los cinco Sprints y busca asegurar calidad, integración, seguridad, trazabilidad y evidencia del trabajo realizado.

Una Historia de Usuario se considera HECHA solo cuando cumple todos los criterios de aceptación y todos los criterios de esta Definition of Done que le resulten aplicables.

2. Alcance de la DoD

• Aplica a las 20 Historias de Usuario incluidas en el Product Backlog.

• Aplica a tareas de backend, base de datos, frontend, integración, pruebas y documentación.

• Los criterios no aplicables a una HU deben marcarse como “No aplica” y justificarse en la evidencia del Sprint.

• La DoD puede ajustarse por acuerdo del equipo si surge una necesidad técnica, manteniendo el mismo estándar de calidad.

3. Criterios obligatorios para considerar una HU “Hecha”

| ID | Área | Criterio de Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| DoD-01 | Historia de Usuario y aceptación | Los criterios de aceptación de la HU están cumplidos y son demostrables. |
| DoD-02 | Funcionalidad | La funcionalidad implementada corresponde al alcance definido, sin dejar comportamiento crítico pendiente. |
| DoD-03 | Backend / API | Los servicios, reglas de negocio y endpoints necesarios están implementados e integrados cuando corresponda. |
| DoD-04 | Base de datos | Modelos, relaciones, restricciones y migraciones requeridas están actualizadas y funcionan correctamente. |
| DoD-05 | Frontend / UX | La interfaz asociada está terminada, es legible, consistente y usable en las resoluciones objetivo del proyecto. |
| DoD-06 | Integración | Frontend, backend y base de datos funcionan de forma integrada para el flujo completo de la HU. |
| DoD-07 | Roles y permisos | El acceso a la funcionalidad respeta los roles Vecino, Directiva/Dirigente, Administrador y Usuario Municipal. |
| DoD-08 | Validaciones | Entradas, campos obligatorios, estados y errores previsibles cuentan con validaciones y mensajes adecuados. |
| DoD-09 | Privacidad | No se exponen datos personales fuera del ámbito autorizado y los reportes/indicadores se presentan de forma agregada. |
| DoD-10 | Seguridad | No existen credenciales o secretos incrustados en el código y se aplican controles básicos de sesión, autorización y acceso. |
| DoD-11 | IA, si aplica | La integración con Gemini no envía datos sensibles, entrega respuestas orientativas y deriva a gestión humana cuando corresponde. |
| DoD-12 | Pruebas | Se ejecutaron las pruebas relevantes de la HU y sus resultados fueron satisfactorios. |
| DoD-13 | Defectos | No quedan errores críticos o bloqueantes conocidos asociados a la funcionalidad. |
| DoD-14 | Código | El código está ordenado, comprensible y no mantiene fragmentos temporales que afecten el funcionamiento. |
| DoD-15 | Repositorio | Los cambios están versionados en GitHub con trazabilidad suficiente para identificar el trabajo realizado. |
| DoD-16 | Documentación | Se actualizó README, configuración, documentación técnica o instrucciones cuando la HU introduce cambios que lo requieren. |
| DoD-17 | Evidencia | Existe evidencia verificable del funcionamiento: captura, prueba, registro, commit u otro respaldo apropiado. |
| DoD-18 | Revisión | La HU está integrada con la versión vigente del proyecto y está lista para ser mostrada en la Sprint Review. |

4. Reglas de aplicación

| Regla | Aplicación |
| --- | --- |
| Cumplimiento | Cada criterio se evalúa como Cumple, No cumple o No aplica. Una HU no puede pasar a “Hecho” si existe un criterio aplicable marcado como No cumple. |
| No aplica | Debe usarse solo cuando el criterio no corresponde técnicamente a la HU; por ejemplo, una HU sin cambios de base de datos puede marcar DoD-04 como No aplica. |
| Cambios posteriores | Si una modificación rompe una funcionalidad previamente terminada, la HU afectada deja de cumplir la DoD hasta que se corrija y vuelva a verificarse. |
| Evidencia | La evidencia debe quedar vinculada al trabajo del Sprint mediante repositorio, pruebas, capturas o documentación del avance. |

5. Responsabilidad del equipo

La Definition of Done es responsabilidad del equipo completo. Los roles orientan la verificación, pero no sustituyen la responsabilidad compartida sobre la calidad del incremento.

| Integrante | Rol principal | Enfoque de verificación |
| --- | --- | --- |
| Iván Tamayo | Jefe de Proyecto / Scrum Master + Backend y Base de Datos | Coordina la aplicación de la DoD y verifica principalmente backend, datos, reglas de negocio, seguridad e integración. |
| Rodrigo Romero | Frontend / UX-UI | Verifica principalmente interfaz, navegación, experiencia de usuario, responsividad, accesibilidad y correcta integración visual. |
| Richard Díaz | Backend / QA y Pruebas | Verifica principalmente pruebas, defectos, validaciones, regresión, evidencias y apoyo a la revisión de backend. |

6. Cierre de una Historia de Usuario

Antes de cambiar una HU a “Hecho” en el Product Backlog o Sprint Backlog, el equipo debe comprobar la DoD y dejar evidencia suficiente. Si alguna condición aplicable no se cumple, la HU permanece “En proceso” y el trabajo pendiente vuelve al backlog del Sprint.

7. Relación con Scrum

Esta DoD complementa los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario. Los criterios de aceptación indican qué debe hacer una funcionalidad específica; la Definition of Done establece el estándar común de calidad que debe cumplir cualquier incremento antes de considerarse terminado.

Documento aprobado como línea base de calidad para la planificación inicial del Proyecto APT.