DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto
y Especificación de
Requisitos de Software

────────────────────────────────────────────────────────

Proyecto: Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos

Revisión: [04]

13/09/2026

Planificación y especificación del producto conforme al marco Scrum y a los estándares institucionales; estructura documental basada en IEEE 830.

# Contenido

| Ficha del documento | 3 |
| --- | --- |
| 1. Introducción | 3 |
| 1.1. Propósito | 3 |
| 1.2. Ámbito del Sistema | 3 |
| 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas | 4 |
| 1.4. Referencias | 4 |
| 1.5. Visión General del Documento | 4 |
| 2. Descripción General | 5 |
| 2.1. Perspectiva del Producto | 5 |
| 2.2. Funciones del Producto | 5 |
| 2.3. Características de los Usuarios | 5 |
| 2.4. Restricciones | 6 |
| 2.5. Suposiciones y Dependencias | 6 |
| 2.6. Evolución y escalamiento futuro | 7 |
| 3. Requisitos Específicos | 7 |
| 3.1. Requisitos comunes de las interfaces | 7 |
| 3.2. Historias de Usuario del Product Backlog | 8 |
| 3.3. Criterios transversales de calidad y Definition of Done | 11 |
| 3.4. Restricciones organizacionales y técnicas | 12 |
| 4. Propuesta de Planificación | 12 |
| 4.1.2. Definición del Equipo de Trabajo | 13 |
| 4.1.3. Definición de Actividades principales | 13 |
| 4.1.4. Resumen de costos estimados de mercado | 14 |
| 4.1.6. Carta Gantt | 15 |
| 5. Anexos | 15 |

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/08/2026 | 01 | Iván Tamayo Rodrigo Romero Richard Díaz | Primera versión completa de la ERS del Proyecto APT. |
| 29/08/2026 | 02 | Iván Tamayo Rodrigo Romero Richard Díaz | Ajuste de planificación a cinco Sprints de dos semanas, alineado con el calendario oficial CAPSTONE. |
| 13/09/2026 | 03 | Iván Tamayo Rodrigo Romero Richard Díaz | Ajuste de la ERS al enfoque Scrum: Historias de Usuario como fuente principal del alcance, cinco Sprints, actores corregidos, criterios de calidad, restricciones de compatibilidad y presupuesto estimado de mercado. |
| 13/09/2026 | 04 | Iván Tamayo Rodrigo Romero Richard Díaz | Ajuste del documento para presentar una solución completa dentro del alcance definido, con despliegue productivo y escalamiento futuro según necesidad. |

Documento validado por las partes en fecha: Pendiente de validación académica.

Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Iván Tamayo | Scrum Master / Desarrollo Backend y Base de Datos |
| Rodrigo Romero | Desarrollo Frontend / UX-UI |
| Richard Díaz | Desarrollo Backend / QA y Pruebas |

# 1. Introducción

El presente documento describe la especificación del producto del proyecto “Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos”. La solución busca digitalizar procesos de gestión comunitaria, centralizar la comunicación con sus integrantes y transformar información comunitaria en indicadores agregados que apoyen la gestión de las directivas y el análisis territorial por parte de usuarios municipales. El documento conserva la estructura institucional basada en IEEE 830, adaptada al marco de trabajo Scrum utilizado por el proyecto.

## 1.1. Propósito

El propósito de esta ERS es definir de manera clara, verificable y trazable el comportamiento esperado de la plataforma, sus actores, restricciones, interfaces y criterios de calidad. En coherencia con Scrum, el alcance funcional se administra mediante el Product Backlog y sus 20 Historias de Usuario, cada una con criterios de aceptación, prioridad, estimación y Sprint planificado. Los aspectos transversales de calidad y seguridad se gestionan mediante criterios de aceptación, restricciones técnicas y la Definition of Done.

## 1.2. Ámbito del Sistema

La plataforma será una aplicación web orientada a Vecinos, Directiva/Dirigentes, Administradores y Usuarios Municipales. Permitirá gestionar usuarios y juntas de vecinos, publicaciones, eventos, consultas, reclamos y solicitudes vecinales, solicitudes de documentos, mensajería simple, notificaciones internas, caracterización comunitaria, indicadores y dashboards. Además, incorporará un chatbot de preguntas frecuentes mediante Gemini API, disponible para Vecino y Directiva/Dirigente.

El componente de analítica utilizará datos agregados para apoyar la comprensión del territorio, por ejemplo cantidad de adultos mayores por sector o distribución por rangos etarios. El sistema no tomará decisiones municipales de forma automática; entregará información de apoyo para que las personas responsables realicen el análisis correspondiente.

La solución se desarrollará y validará en un entorno controlado con Docker, utilizará MySQL como base de datos y almacenamiento local de archivos durante la etapa de desarrollo. Se priorizarán tecnologías gratuitas o de código abierto. La arquitectura quedará preparada para un despliegue productivo y para escalar infraestructura, almacenamiento y servicios según la demanda futura. No se almacenará dirección domiciliaria exacta para la caracterización; se utilizará sector y los datos mínimos definidos por las Historias de Usuario.

## 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| APT | Actividad/Proyecto de Título desarrollado en el contexto Capstone. |
| ERS | Especificación de Requisitos de Software. |
| CA | Criterio de Aceptación de una Historia de Usuario. |
| DoD | Definition of Done: condiciones transversales que debe cumplir una funcionalidad para considerarse terminada. |
| HU | Historia de Usuario. |
| Escalabilidad | Capacidad de la solución para crecer en usuarios, carga, infraestructura o funcionalidades sin rediseñar completamente la arquitectura. |
| BD | Base de datos. |
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones. |
| REST | Estilo de arquitectura para servicios web utilizados por el backend. |
| JSON | Formato de intercambio de datos entre frontend, backend y servicios externos. |
| JWT | JSON Web Token, mecanismo previsto para autenticación/autorización de la API. |
| IA | Inteligencia artificial. |
| FAQ | Preguntas frecuentes. |
| Scrum | Marco de trabajo ágil utilizado para organizar el desarrollo incremental. |
| Sprint | Ciclo de trabajo de Scrum; para este proyecto se planifican Sprints de dos semanas. |

## 1.4. Referencias

| Documento | Uso / referencia |
| --- | --- |
| Definición Proyecto APT | Documento de definición, fundamentación, objetivos y alcance del proyecto. |
| Historias de Usuario | Product Backlog oficial con 20 Historias de Usuario, criterios de aceptación, Story Points, prioridades y distribución en cinco Sprints. |
| Definition of Done | Criterios transversales de calidad, seguridad, privacidad, pruebas, documentación e integración aplicables a las Historias de Usuario. |
| Sprint Backlog | Planificación detallada de las tareas correspondientes a cada uno de los cinco Sprints. |
| Instructivo CAPSTONE 2026 | Lineamientos académicos del Proyecto APT y evidencias requeridas. |

## 1.5. Visión General del Documento

El documento presenta primero el contexto general del producto y sus usuarios; luego define interfaces, Historias de Usuario y criterios transversales de calidad; posteriormente incorpora la planificación basada en Scrum, la estructura del equipo y una estimación de costos de mercado. El trabajo se organizará de manera incremental, con cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14, manteniendo trazabilidad entre Historias de Usuario, criterios de aceptación, desarrollo, pruebas y evidencias.

La solución utilizará React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS y DaisyUI en la capa de presentación; Python, Django y Django REST Framework en el backend; MySQL para persistencia; Docker para estandarizar el entorno; JWT para acceso a servicios de la API; Git/GitHub para control de versiones; y Gemini API para el chatbot. Durante el desarrollo se ejecutará en un entorno controlado y la arquitectura quedará preparada para un despliegue web productivo y escalamiento futuro.

# 2. Descripción General

Esta sección describe el contexto del producto, las funciones principales, los perfiles de usuario y las condiciones que afectan su diseño e implementación.

## 2.1. Perspectiva del Producto

La plataforma se concibe como un sistema web independiente con arquitectura cliente-servidor de tres capas, frontend desacoplado y comunicación mediante API REST. La capa de presentación se implementará con React; el backend en Django aplicará reglas de negocio, permisos y validaciones; y MySQL proporcionará la persistencia de datos. Docker permitirá reproducir el entorno de ejecución de frontend, backend y base de datos.

La integración externa principal del sistema corresponde a Gemini API para el chatbot. Los archivos de publicaciones y solicitudes se almacenarán localmente durante la etapa de desarrollo. La arquitectura permitirá migrar almacenamiento, despliegue y servicios asociados a infraestructura productiva y escalable cuando las necesidades operacionales lo requieran.

## 2.2. Funciones del Producto

• Autenticación, cierre de sesión y recuperación de contraseña para usuarios registrados.

• Registro de vecinos y gestión de perfiles con datos mínimos de caracterización.

• Creación y administración de juntas de vecinos, sectores, asociaciones territoriales, directivas, cargos, roles y estados de usuarios por parte del Administrador.

• Publicación y consulta de comunicados/noticias, adjuntos y alertas internas, gestionados por la Directiva/Dirigente.

• Creación, consulta e inscripción en actividades o eventos, con control básico de participantes y asistencia por parte de la Directiva/Dirigente.

• Registro y gestión de consultas, reclamos y solicitudes vecinales, incluyendo seguimiento de estado.

• Solicitud y gestión de documentos comunitarios, sin emisión de certificados en esta etapa.

• Mensajería interna simple entre Vecino y Directiva/Dirigente.

• Registro de información de caracterización comunitaria por sector y fecha de nacimiento, evitando dirección exacta.

• Generación de indicadores, filtros, dashboard de la directiva y dashboard municipal con datos agregados.

• Exportación sugerida de reportes agregados para análisis y respaldo.

• Chatbot de preguntas frecuentes con IA para Vecino y Directiva/Dirigente, limitado a información autorizada y sin acceso directo e irrestricto a la base de datos.

## 2.3. Características de los Usuarios

| Tipo de usuario | Características y perfil |
| --- | --- |
| Vecino | Usuario final con conocimientos digitales variables. Debe poder registrarse, gestionar su perfil, consultar publicaciones y eventos, inscribirse, enviar solicitudes, pedir documentos, comunicarse con la directiva y usar el chatbot. La interfaz deberá ser especialmente clara para personas mayores o con baja alfabetización digital. |
| Directiva/Dirigente | Usuario responsable de la gestión comunitaria. Publica información, organiza actividades, gestiona solicitudes y documentos, responde mensajes, consulta indicadores de su comunidad y puede utilizar el chatbot FAQ. Requiere manejo básico de aplicaciones web. |
| Administrador | Usuario con permisos elevados para administrar juntas de vecinos, sectores, asociaciones territoriales, roles, estados de cuenta, cargos y directivas. No participa en el chatbot ni en la gestión comunitaria cotidiana salvo funciones administrativas expresamente autorizadas. |
| Usuario Municipal | Usuario de consulta y análisis. Accede a dashboards, filtros, comparativas e indicadores agregados de los territorios autorizados, sin acceso a datos personales individuales ni al chatbot. Requiere manejo básico de paneles y filtros de información. |

## 2.4. Restricciones

• Para el desarrollo se priorizarán tecnologías gratuitas, de código abierto o planes gratuitos. La implementación productiva se valoriza mediante presupuesto estimado de mercado.

• La persistencia estructurada se realizará en MySQL.

• Durante el desarrollo, la solución se ejecutará en un entorno controlado mediante Docker. La arquitectura contempla despliegue web productivo y capacidad de escalamiento de infraestructura según las necesidades de operación.

• Durante el desarrollo, los archivos se almacenarán localmente. En operación productiva, el almacenamiento podrá migrarse a infraestructura cloud o equivalente según volumen, disponibilidad y necesidades de escalamiento.

• Las alertas y notificaciones definidas en el alcance actual serán internas a la aplicación. La integración con SMS, correo transaccional u otros canales podrá incorporarse mediante una evolución futura.

• La recuperación de contraseña utilizará las capacidades de autenticación de Django y un backend de correo de desarrollo (consola o archivo) para simular el envío del enlace de restablecimiento.

• El chatbot utilizará Gemini API y solo será invocado desde el backend. Su acceso estará habilitado únicamente para Vecino y Directiva/Dirigente.

• La IA no recibirá RUT, dirección exacta, credenciales ni otros datos personales sensibles, y no tendrá acceso directo e irrestricto a MySQL.

• Para caracterización territorial se utilizará sector y fecha de nacimiento; no se almacenará dirección domiciliaria exacta con ese propósito.

• No se implementarán votaciones electrónicas; las personas de la directiva serán registradas según designación previa.

• No se emitirán certificados en el alcance actual; solo se permitirá solicitar y gestionar documentos definidos por la junta.

• No se desarrollará una aplicación móvil nativa; el acceso será mediante una interfaz web responsiva.

• La planificación inicial considera cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14 del semestre académico.

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

• Los usuarios finales deberán disponer de un computador, notebook, tablet o teléfono móvil capaz de ejecutar un navegador web moderno. Para computadores se considera soporte para Windows 10 y Windows 11; no se garantiza compatibilidad con sistemas operativos o navegadores obsoletos o sin soporte vigente.

• La demostración utilizará principalmente datos sintéticos, de prueba, anonimizados o agregados.

• La funcionalidad del chatbot depende de la disponibilidad y cuota del plan gratuito de Gemini API; si el servicio externo no está disponible, el resto del sistema continuará operando.

• MySQL y el backend Django estarán disponibles en el entorno local de demostración.

• El equipo mantendrá el código y documentación en Git/GitHub para asegurar control de versiones y trazabilidad.

• Si en el futuro se cambia el mecanismo de despliegue, almacenamiento o proveedor de IA, deberán revisarse los requisitos de infraestructura y seguridad relacionados.

## 2.6. Evolución y escalamiento futuro

• Aplicación móvil nativa para Android/iOS.

• Emisión y validación de certificados digitales.

• Integración con sistemas municipales u otros servicios públicos autorizados.

• Georreferenciación avanzada y visualización cartográfica del territorio.

• Evolución del asistente IA hacia capacidades más avanzadas y controladas.

• Notificaciones push y envío de correo electrónico mediante un proveedor productivo.

• Firma electrónica de documentos.

• Despliegue productivo en infraestructura cloud o VPS con almacenamiento externo, copias de seguridad, monitoreo y servicios operacionales.

# 3. Especificación del Product Backlog y criterios de calidad

En coherencia con Scrum, el alcance funcional del producto se administra mediante 20 Historias de Usuario priorizadas en el Product Backlog. Cada historia expresa valor para un actor, incluye criterios de aceptación verificables y se asigna a uno de los cinco Sprints planificados. Los criterios transversales de seguridad, privacidad, usabilidad, rendimiento, mantenibilidad y compatibilidad se gestionan mediante la Definition of Done, restricciones técnicas y criterios de aceptación.

## 3.1. Interfaces y restricciones técnicas

### 3.1.1. Interfaces de usuario

• Diseño web responsivo para computador, tablet y teléfono móvil.

• Interfaz clara, legible e intuitiva, considerando usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital.

• Navegación y estructura visual consistente entre módulos.

• Uso de contraste y tamaños de texto adecuados; los colores y lineamientos visuales definitivos se establecerán en los mockups.

• Mensajes de validación y confirmación comprensibles para acciones como registro, actualización de perfil, envío de solicitudes e inscripciones.

• Separación de funcionalidades según el rol autenticado.

### 3.1.2. Interfaces y restricciones de hardware

No se requiere hardware especializado. Para desarrollo se utilizarán computadores capaces de ejecutar Docker, Python/Django, Node.js/React y MySQL, recomendándose al menos 8 GB de RAM para el equipo de desarrollo. Para usuarios finales se requiere un computador, notebook, tablet o teléfono móvil con conexión de red, al menos 4 GB de RAM en computadores y capacidad para ejecutar un navegador web moderno. No se contemplan lectores biométricos, impresoras especiales, sensores ni otros dispositivos dedicados dentro del alcance actual.

### 3.1.3. Interfaces de software

| Software / componente | Propósito | Interfaz / formato |
| --- | --- | --- |
| React + Vite + TypeScript | Capa de presentación web. | Consume la API del backend mediante HTTP/HTTPS y JSON. Se ejecutará en navegadores modernos compatibles con estándares web actuales. |
| Tailwind CSS + DaisyUI | Diseño de componentes e interfaz responsiva. | Se utiliza dentro del frontend; no mantiene acceso directo a datos. |
| Django + Django REST Framework | Backend, reglas de negocio, validaciones, permisos y API REST. | Recibe solicitudes del frontend, valida permisos y coordina acceso a MySQL, archivos locales y Gemini. |
| JWT | Autenticación/autorización de las solicitudes a la API. | Token intercambiado entre frontend y backend; deberá protegerse contra uso no autorizado. |
| MySQL | Persistencia relacional. | Acceso gestionado desde Django/ORM; no se expone directamente al frontend ni al chatbot. |
| Gemini API (plan gratuito) | Chatbot de preguntas frecuentes. | Consumida desde Django mediante HTTPS/JSON. Solo se envía información autorizada y no sensible. |
| Sistema de archivos local | Almacenamiento de adjuntos y documentos durante la etapa de desarrollo. | Django gestiona rutas, permisos y asociación con registros de la base de datos. |
| Notificaciones internas | Alertas persistentes dentro de la plataforma. | Se almacenan en MySQL y se presentan al usuario según destinatario y estado leído/no leído. |
| Docker / Docker Compose | Contenerización y orquestación del entorno de desarrollo y demostración. | Levanta frontend, backend y MySQL en servicios reproducibles dentro del repositorio oficial. |
| Django Password Reset + backend de correo de desarrollo | Recuperación de contraseña. | Genera token/enlace de recuperación y lo muestra en consola o archivo durante la demostración local. |

## 3.2. Historias de Usuario del Product Backlog

El Product Backlog oficial está compuesto por 20 Historias de Usuario. Las historias se expresan en formato “Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio]” y se complementan con criterios de aceptación, prioridad, Story Points, Sprint y estado. La tabla siguiente resume el alcance; el detalle completo de los criterios de aceptación se mantiene en el Documento de Historias de Usuario.

| ID | Nombre | Actor / Rol | Sprint | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Gestionar acceso a la plataforma | Vecino, Directiva/Dirigente, Administrador, Usuario Municipal | Sprint 1 | Alta |
| HU-02 | Registro de vecino | Vecino | Sprint 1 | Alta |
| HU-03 | Perfil y caracterización | Vecino | Sprint 1 | Alta |
| HU-04 | Gestión de juntas y asociación territorial | Administrador | Sprint 1 | Alta |
| HU-05 | Gestión de directiva, cargos y usuarios | Administrador y Directiva/Dirigente autorizado | Sprint 2 | Alta |
| HU-06 | Publicaciones, archivos y alertas comunitarias | Directiva/Dirigente; Vecino como receptor | Sprint 2 | Media |
| HU-07 | Creación, gestión y consulta de eventos | Directiva/Dirigente; Vecino como participante | Sprint 2 | Alta |
| HU-08 | Inscripción a eventos | Vecino | Sprint 2 | Alta |
| HU-09 | Participantes y asistencia | Directiva/Dirigente | Sprint 3 | Media |
| HU-10 | Consultas, reclamos y solicitudes vecinales | Vecino | Sprint 3 | Alta |
| HU-11 | Gestionar solicitudes vecinales | Directiva/Dirigente | Sprint 3 | Alta |
| HU-12 | Solicitar y gestionar documentos comunitarios | Vecino y Directiva/Dirigente | Sprint 3 | Alta |
| HU-13 | Comunicarse con la directiva | Vecino y Directiva/Dirigente | Sprint 4 | Alta |
| HU-14 | Registrar caracterización comunitaria | Vecino | Sprint 4 | Alta |
| HU-15 | Generar indicadores comunitarios | Directiva/Dirigente, Administrador y Usuario Municipal | Sprint 4 | Alta |
| HU-16 | Visualizar panel de gestión y exportar reportes | Directiva/Dirigente | Sprint 4 | Alta |
| HU-17 | Visualizar panel municipal y exportar reportes | Usuario Municipal | Sprint 5 | Media |
| HU-18 | Filtrar información territorial | Directiva/Dirigente, Usuario Municipal y Administrador | Sprint 5 | Media |
| HU-19 | Consultar al asistente comunitario con IA | Vecino y Directiva/Dirigente | Sprint 5 | Alta |
| HU-20 | Realizar seguimiento de solicitudes | Vecino | Sprint 3 | Alta |

## 3.3. Criterios transversales de calidad y Definition of Done

| ID | Categoría | Criterio | Descripción verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Seguridad | Control de acceso por roles | El 100% de los módulos restringidos deberá validar permisos de acuerdo con el rol autenticado antes de permitir acceso o modificación de datos. |
| CT-02 | Privacidad | Minimización de datos personales | La caracterización utilizará fecha de nacimiento y sector; se mantendrán 0 exposiciones de dirección exacta o datos personales sensibles en dashboards municipales. |
| CT-03 | Seguridad | Credenciales y sesiones | Las contraseñas se gestionarán con los mecanismos seguros provistos por Django y toda sesión cerrada deberá invalidar el acceso a funcionalidades protegidas. |
| CT-04 | Seguridad / IA | Protección de datos enviados a IA | Se enviarán 0 RUT, credenciales, direcciones exactas u otros datos personales sensibles a Gemini API; la integración solo se realizará desde el backend. |
| CT-05 | Compatibilidad | Navegadores y dispositivos | La interfaz deberá operar en versiones vigentes de Chrome, Edge o Firefox sobre Windows 10/11 y en navegadores móviles modernos compatibles con estándares web actuales. |
| CT-06 | Usabilidad | Legibilidad y accesibilidad básica | El 100% de las pantallas principales deberá mantener navegación consistente, textos legibles, contraste suficiente y mensajes comprensibles para acciones críticas. |
| CT-07 | Rendimiento | Tiempo de respuesta | Las operaciones habituales del sistema deberán responder en un máximo de 3 segundos en el entorno de prueba, excluyendo llamadas a IA externa y exportaciones pesadas. |
| CT-08 | Integridad | Persistencia MySQL | Las relaciones críticas deberán aplicar claves, restricciones y validaciones que eviten registros huérfanos o duplicidades definidas por el modelo de datos. |
| CT-09 | Mantenibilidad | Código y control de versiones | El 100% del código del proyecto deberá mantenerse en el repositorio oficial único de GitHub con estructura modular, documentación y trazabilidad por commits. |
| CT-10 | Portabilidad | Entorno reproducible con Docker | Frontend, backend y MySQL deberán poder levantarse mediante Docker/Docker Compose usando la configuración versionada en el repositorio oficial. |

### 3.3.1. Rendimiento y eficiencia

Las operaciones habituales del sistema deberán responder en un máximo de 3 segundos en el entorno de prueba. Se exceptúan las respuestas que dependan de Gemini API y las exportaciones cuyo tiempo dependa del volumen de datos.

### 3.3.2. Seguridad y privacidad

El acceso se controlará por roles y permisos. Las credenciales y sesiones se gestionarán mediante mecanismos seguros provistos por Django. La IA no recibirá datos personales sensibles y no tendrá acceso directo a MySQL. Los dashboards municipales mostrarán únicamente información agregada.

### 3.3.3. Usabilidad y compatibilidad

La interfaz deberá ser responsiva, clara y comprensible para usuarios con distintos niveles de experiencia digital. Se considerará soporte para navegadores modernos en Windows 10/11 y dispositivos móviles compatibles con estándares web actuales.

### 3.3.4. Disponibilidad

Durante la etapa de desarrollo no se establece un SLA contractual. En operación productiva, la disponibilidad dependerá de la infraestructura contratada y deberá definirse mediante el acuerdo de servicio correspondiente.

### 3.3.5. Portabilidad

Docker y Docker Compose permitirán reproducir el entorno de frontend, backend y MySQL. El acceso de usuarios finales será web responsivo y no requerirá una aplicación móvil nativa.

### 3.3.6. Mantenibilidad

El proyecto utilizará estructura modular en Django y React, un único repositorio oficial en GitHub, documentación técnica, revisión de código y trazabilidad mediante commits y evidencias por Sprint.

### 3.3.7. Integridad y validación

La persistencia en MySQL utilizará relaciones, claves, restricciones y validaciones definidas en el modelo de datos. Cada Historia de Usuario deberá cumplir sus criterios de aceptación y los elementos aplicables de la Definition of Done antes de considerarse completada.

## 3.4. Restricciones organizacionales y técnicas

• El desarrollo priorizará tecnologías gratuitas o de código abierto, sin impedir que una implementación productiva considere infraestructura o servicios pagados.

• MySQL será el motor de base de datos del proyecto.

• Durante el desarrollo, la solución se ejecutará mediante Docker en un entorno controlado; la arquitectura contempla un despliegue público productivo y escalable cuando corresponda.

• Durante el desarrollo, los archivos se almacenarán localmente; una infraestructura productiva podrá utilizar almacenamiento cloud o equivalente para responder a necesidades de disponibilidad, respaldo y escalamiento.

• La identidad visual definitiva se valida mediante mockups; se exige una interfaz clara, legible, responsiva, de buen contraste y navegación consistente.

# 4. Propuesta de Planificación

## 4.1. Descripción general acerca de la Planificación

El proyecto se gestionará mediante Scrum y desarrollo incremental, alineado con el calendario oficial de CAPSTONE. Las semanas 1 a 4 corresponden a definición y diseño inicial. El desarrollo se ejecutará en cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14; la semana 15 se reserva para integración, pruebas, documentación y entrega final, y las semanas 16 a 18 para preparación y presentación ante comisión.

Las buenas prácticas consideradas incluyen un Product Backlog de 20 Historias de Usuario, criterios de aceptación verificables, Sprint Backlog por iteración, Definition of Done, control de versiones en un único repositorio oficial de GitHub, pruebas por Sprint y retrospectivas. Los Story Points se utilizan como estimación relativa y no representan horas.

## 4.1.2. Definición del Equipo de Trabajo

| Integrante | Rol principal | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Iván Tamayo | Scrum Master / Backend / Base de Datos | Facilitar la aplicación de Scrum, apoyar planificación y seguimiento, desarrollar servicios backend, modelado/persistencia MySQL e integración técnica. |
| Rodrigo Romero | Frontend / UX-UI | Desarrollar la interfaz React/TypeScript, componentes responsivos, navegación, integración con la API y apoyo en definición visual/mockups. |
| Richard Díaz | Backend / QA y Pruebas | Apoyar desarrollo de APIs y lógica backend, diseñar y ejecutar pruebas funcionales/de integración, registrar incidencias y validar criterios de aceptación. |

Nota: los roles principales no impiden trabajo colaborativo. En un equipo académico de tres integrantes, las tareas de análisis, documentación, pruebas y revisión podrán ser compartidas según la carga de cada Sprint.

## 4.1.3. Definición de Actividades principales del Proyecto

| Periodo | Actividad / hito | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1-4 | Definición, Historias de Usuario y diseño inicial | Problema, alcance, Product Backlog, Historias de Usuario, ERS adaptada a Scrum, arquitectura y modelo de datos inicial. |
| Semanas 5-6 | Sprint 1 - Base de acceso y estructura organizacional | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04. Estimación inicial: 26 SP. |
| Semanas 7-8 | Sprint 2 - Directiva, comunicación y gestión de eventos | HU-05, HU-06, HU-07, HU-08. Estimación inicial: 29 SP. |
| Semanas 9-10 | Sprint 3 - Participación, solicitudes y documentos | HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-20. Estimación inicial: 31 SP. Hito: Informe de Avance al cierre de la semana 10. |
| Semanas 11-12 | Sprint 4 - Mensajería, caracterización, indicadores y dashboard directiva | HU-13, HU-14, HU-15, HU-16. Estimación inicial: 32 SP. |
| Semanas 13-14 | Sprint 5 - Dashboard municipal, filtros territoriales y asistente IA | HU-17, HU-18, HU-19. Estimación inicial: 31 SP. |
| Semana 15 | Integración final y entrega | Pruebas integrales, correcciones, validación de criterios de aceptación y DoD, documentación técnica, evidencias GitHub y entrega del Informe Final. |
| Semanas 16-18 | Preparación y presentación final | Retroalimentación, ajustes de presentación, preparación de defensa y presentación del Proyecto APT ante comisión según calendarización institucional. |

Total estimado del Product Backlog documentado: 149 Story Points. Los Story Points son una medida relativa de complejidad/esfuerzo y no equivalen directamente a horas de trabajo.

## 4.1.4. Resumen de costos estimados de mercado

Los siguientes montos corresponden a una estimación de mercado para una implementación real del proyecto. Se consideran 810 horas profesionales valorizadas a una tarifa media de $25.000 CLP/h, más infraestructura y servicios para el primer año.

Costos por Actor o Rol

| Integrante | Rol | Horas estimadas | Tarifa referencial | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iván Tamayo | Scrum Master / Backend / BD | 270 h | $25.000 CLP/h | $6.750.000 CLP |
| Rodrigo Romero | Frontend / UX-UI | 270 h | $25.000 CLP/h | $6.750.000 CLP |
| Richard Díaz | Backend / QA | 270 h | $25.000 CLP/h | $6.750.000 CLP |
| TOTAL |  | 810 h | $25.000 CLP/h | $20.250.000 CLP |

Costos por Fase

| Fase | Periodo | Horas equipo | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición y diseño inicial | Semanas 1-4 | 180 h | $4.500.000 CLP |
| Desarrollo Sprints 1-2 | Semanas 5-8 | 180 h | $4.500.000 CLP |
| Desarrollo Sprints 3-4 | Semanas 9-12 | 180 h | $4.500.000 CLP |
| Sprint 5 + integración y entrega final | Semanas 13-15 | 135 h | $3.375.000 CLP |
| Cierre, preparación y presentación | Semanas 16-18 | 135 h | $3.375.000 CLP |
| TOTAL | 18 semanas | 810 h | $20.250.000 CLP |

Costos estimados de infraestructura y servicios

| Recurso / servicio | Costo estimado primer año | Observación |
| --- | --- | --- |
| Dominio .cl | $10.000 CLP | Registro anual estimado. |
| VPS / hosting productivo | $1.200.000 CLP | Infraestructura estimada para frontend/backend y servicios. |
| Backups / almacenamiento | $180.000 CLP | Respaldo de base de datos y archivos. |
| Correo transaccional / servicios auxiliares | $120.000 CLP | Notificaciones y recuperación de acceso en producción. |
| Gemini API | $0 a $120.000 CLP | Costo variable según consumo; puede iniciar con cuota gratuita. |
| Licencias base de software | $0 CLP | React, Django, MySQL, Docker y Git/GitHub pueden utilizarse sin licencias comerciales base. |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | Hasta $1.630.000 CLP | Estimación máxima del primer año para el escenario considerado. |

Presupuesto total estimado del primer año: hasta $21.880.000 CLP, compuesto por $20.250.000 CLP de trabajo profesional (810 h) y hasta $1.630.000 CLP de infraestructura y servicios.

## 4.1.6. Carta Gantt

La Carta Gantt y el Roadmap se mantienen como vistas de planificación temporal del proyecto. Para coherencia con Scrum, el control operativo del trabajo se realizará mediante Product Backlog y Sprint Backlog, distribuidos en cinco Sprints de dos semanas entre las semanas 5 y 14.

| Hito | Periodo planificado |
| --- | --- |
| Cierre definición y diseño inicial | Fin de Semana 4 |
| Fin Sprint 1 | Fin de Semana 6 |
| Fin Sprint 2 | Fin de Semana 8 |
| Fin Sprint 3 / Informe de Avance | Fin de Semana 10 |
| Fin Sprint 4 | Fin de Semana 12 |
| Fin Sprint 5 | Fin de Semana 14 |
| Integración final / Informe Final | Semana 15 |
| Preparación y presentación ante comisión | Semanas 16-18 |

# 5. Anexos

## 5.1. Acta de Proyecto

Documento asociado pendiente de completar. Se incorporará como anexo o archivo complementario una vez validado por el equipo.

## 5.2. Product Backlog e Historias de Usuario

Documento disponible: “Historias_de_Usuario_APT_Scrum_Corregidas.docx”. Contiene las 20 Historias de Usuario oficiales del Product Backlog, sus criterios de aceptación, prioridades, Story Points y distribución en cinco Sprints. Los criterios transversales de calidad se complementan con la Definition of Done.

## 5.3. Prototipado de Software

Documento de mockups pendiente de rediseño. Las interfaces propuestas deberán respetar los criterios de responsividad, claridad, legibilidad, accesibilidad y separación por roles definidos en esta ERS.

## 5.4. Sprint Backlog y estimación de esfuerzo

El Sprint Backlog detalla las tareas de cada uno de los cinco Sprints, responsables, estimaciones y seguimiento. Los Story Points del Product Backlog se mantienen como medida relativa y no equivalen directamente a horas.

## 5.5. Carta Gantt y Roadmap

La Carta Gantt y el Roadmap deberán ser coherentes con los cinco Sprints de dos semanas planificados entre las semanas 5 y 14, el cierre de desarrollo en la semana 15 y la preparación/presentación durante las semanas 16 a 18.