Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones web; gestión de datos y bases de datos; integración de sistemas y APIs; analítica y visualización de información; seguridad y control de acceso; inteligencia artificial aplicada al procesamiento documental. |
| Competencias | Análisis de requerimientos y diseño de soluciones informáticas; desarrollo frontend y backend; modelamiento y administración de bases de datos relacionales; construcción e integración de APIs REST; autenticación, roles y permisos; generación de indicadores y dashboards; integración de inteligencia artificial; pruebas, documentación técnica y control de versiones. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema y contexto El proyecto abordó la fragmentación de la gestión de una junta de vecinos, donde la información de residentes, directiva, actividades, solicitudes, documentos y comunicaciones puede quedar distribuida en registros y canales separados. Esta situación dificulta la trazabilidad, aumenta el trabajo manual y limita la disponibilidad de información útil para la toma de decisiones. Relevancia profesional y social La solución se sitúa en el contexto de las juntas de vecinos en Chile y fue validada mediante datos sintéticos y una junta de demostración. El problema impacta principalmente a residentes, integrantes de directiva, administradores y usuarios municipales que necesitan consultar, gestionar o analizar información comunitaria con distintos niveles de acceso. Aporte de valor La plataforma centraliza la gestión comunitaria en una aplicación web, incorpora trazabilidad de solicitudes y documentos, permite organizar eventos y comunicaciones, genera indicadores agregados de caracterización y añade una Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local. Con ello se reduce trabajo manual, se mejora el control de permisos y se protege la privacidad al privilegiar datos agregados y procesamiento local de comprobantes. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar una plataforma web para digitalizar la gestión de una junta de vecinos, centralizar la comunicación y trazabilidad de sus procesos, generar analítica comunitaria mediante indicadores agregados e incorporar verificación inteligente de residencia basada en OCR, con el propósito de apoyar la gestión local y la toma de decisiones con criterios de seguridad y privacidad. Objetivos específicos Analizar los requerimientos funcionales y diseñar la arquitectura, el modelo de datos y los flujos principales del sistema. Implementar autenticación, perfiles, roles, juntas de vecinos, sectores, cargos y administración de directivas. Desarrollar módulos de comunicados, eventos e inscripciones, asistencia, mensajería, solicitudes vecinales, documentos y seguimiento histórico. Implementar caracterización comunitaria e indicadores agregados para Directiva y usuario Municipal, evitando la exposición de datos personales individuales. Integrar un mecanismo de Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local con RapidOCR y ONNX Runtime para apoyar la revisión de comprobantes de domicilio. Validar seguridad, privacidad, permisos, funcionamiento y trazabilidad mediante pruebas, datos sintéticos, control de versiones y documentación técnica. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada Se utilizó una metodología ágil basada en Scrum, organizando el desarrollo mediante Sprints, historias de usuario y un Sprint Backlog. Cada Sprint permitió implementar, probar y validar funcionalidades de forma iterativa e incremental, priorizando los requerimientos de acuerdo con el avance del proyecto. Git y GitHub se utilizaron para el control de versiones, trazabilidad de cambios y respaldo de las distintas iteraciones del sistema. Fases y procedimientos Análisis y diseño: definición de actores, alcance, arquitectura, entidades, relaciones, permisos y criterios de privacidad. Desarrollo incremental: implementación de backend Django REST, base de datos MySQL y frontend React/TypeScript por módulos funcionales. Integración y validación: pruebas de permisos, flujos, estados, privacidad, compilación del frontend, revisión de endpoints y preparación de datos de demostración. Ajustes: reformulación del componente de inteligencia artificial, reemplazando el chatbot basado en Gemini planificado inicialmente por un sistema de OCR local aplicado a la verificación inteligente de residencia, utilizando RapidOCR y ONNX Runtime como componente principal de IA del proyecto. Distribución de responsabilidades según Sprint Backlog Iván Tamayo fue asignado principalmente a modelos, lógica de negocio, backend, APIs, agregaciones, reportes y componente OCR; Rodrigo Romero al diseño e implementación de interfaces, experiencia de usuario, gráficos, filtros y flujos frontend; y Richard Díaz a pruebas funcionales, permisos, seguridad, privacidad, consistencia y datos de demostración. Pertinencia El enfoque ágil e incremental fue pertinente porque permitió reducir riesgos, validar cada módulo antes de avanzar, aislar problemas de integración y ajustar el alcance sin perder la trazabilidad de los objetivos del proyecto. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas Base del sistema: autenticación, recuperación de contraseña, registro, perfiles, roles y selección de perfil. Estructura territorial y organización: juntas, sectores, asociación territorial, verificación de residencia, directivas, cargos y administración de usuarios. Gestión comunitaria: comunicados y notificaciones, eventos, inscripción, control de asistencia, consultas, reclamos, solicitudes, documentos y seguimiento de historial. Comunicación y datos: mensajería vecino-directiva, caracterización comunitaria, reglas de privacidad e indicadores agregados. Analítica y reportes: indicadores municipales por Junta; endpoint de dashboard de Directiva con métricas de solicitudes, documentos, eventos y participación; filtros por período y exportación CSV agregada. Inteligencia artificial: OCR local para procesar imágenes y PDF de comprobantes de domicilio, extraer texto y apoyar la revisión humana de la residencia. Facilitadores La separación por sprints, el uso de GitHub, la disponibilidad de datos sintéticos, las cuentas de demostración y la arquitectura REST facilitaron la integración y las pruebas. RapidOCR ejecutado sobre ONNX Runtime permitió incorporar IA sin depender de servicios externos, cuotas o costos por consumo. Dificultades Las principales dificultades fueron la cantidad de módulos interdependientes, la gestión de usuarios con múltiples roles, los estados de asociación territorial, la trazabilidad de solicitudes y documentos, y la necesidad de proteger la privacidad de la caracterización comunitaria. También fue necesario manejar casos de validación de fechas, permisos y acceso restringido por Junta. Ajustes realizados El ajuste principal fue reemplazar la HU-19 de chatbot con Gemini por la Verificación Inteligente de Residencia mediante OCR local. La decisión respondió a una necesidad funcional más directa, permitió mantener los comprobantes fuera de APIs externas y redujo dependencia de límites de uso. Además, se estableció un mínimo de tres caracterizaciones antes de mostrar indicadores agregados y se adoptó CSV como formato inicial de exportación de reportes. Como ampliaciones posteriores quedan la comparación municipal avanzada y filtros territoriales más detallados. |
| 5. Evidencias | Evidencias del desarrollo y resultado Repositorio GitHub con historial de commits y código fuente: https://github.com/Ivnnf/JuntaDeVecinos-Desarrollo Sprint Backlog con historias de usuario, tareas, responsables y estimaciones de los cinco sprints. Pantallas funcionales de Vecino, Directiva, Administrador y Municipal, con rutas protegidas según rol. Pruebas de endpoints y respuestas HTTP para permisos, filtros, solicitudes, eventos, caracterización e indicadores. Registros y capturas del OCR procesando comprobantes en imagen/PDF con RapidOCR, ONNX Runtime y pypdfium2. Datos de demostración generados para validar flujos sin utilizar información personal real. Dashboard de indicadores comunitarios y reporte agregado CSV de Directiva con filtros de período. Validaciones técnicas con python manage.py check y compilaciones de producción del frontend mediante Vite. Estas evidencias permiten observar la evolución del producto, la integración entre frontend y backend, la aplicación de controles de privacidad y el resultado funcional del MVP. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre intereses profesionales El proyecto permitió aplicar en un mismo producto análisis de requerimientos, arquitectura, desarrollo web, bases de datos, seguridad, analítica e inteligencia artificial. Como equipo, la experiencia mostró la importancia de diseñar soluciones completas que no solo funcionen técnicamente, sino que también consideren roles, privacidad, trazabilidad y experiencia de usuario. La distribución definida en el Sprint Backlog permitió profundizar distintas áreas: Iván Tamayo en backend, lógica de negocio, APIs, datos e integración OCR; Rodrigo Romero en frontend, experiencia de usuario y visualización; y Richard Díaz en pruebas, permisos, seguridad, privacidad y validación. Estas responsabilidades permitieron relacionar el proyecto con distintos perfiles profesionales dentro del desarrollo de software. Proyecciones laborales A partir del Proyecto APT se identifican como áreas de profundización el desarrollo full stack, ingeniería backend, diseño de interfaces, bases de datos, analítica, aseguramiento de calidad, ciberseguridad aplicada a aplicaciones web e integración responsable de inteligencia artificial. La experiencia obtenida entrega una base para participar en proyectos de software reales, trabajando con metodologías iterativas, control de versiones, APIs, pruebas y decisiones técnicas orientadas a resolver necesidades concretas. |