|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general he cumplido la mayor parte de las actividades asignadas en los tiempos definidos, aunque algunas requirieron ajustes por la integración entre módulos y la validación de permisos. Me ha facilitado el trabajo la organización mediante Scrum, el Sprint Backlog, el desarrollo modular y el control de versiones con GitHub. Entre las principales dificultades estuvieron la integración de backend y frontend, la validación de distintos roles y el procesamiento de comprobantes de residencia con OCR, que exigió pruebas y ajustes adicionales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades dividiendo los problemas en tareas pequeñas y verificables, probando cada cambio antes de continuar. Para el backend he utilizado comprobaciones de Django, pruebas directas de endpoints y datos de demostración; además, cada avance se ha registrado en GitHub. Frente al riesgo del chatbot externo, se ajustó el alcance y se priorizó una solución de OCR local con RapidOCR y ONNX Runtime. Para lo pendiente, mantendré la priorización por Sprint y las pruebas de integración.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, especialmente por el avance logrado en la lógica de negocio, APIs, permisos, agregaciones, reportes y la verificación inteligente de residencia mediante OCR. Destaco haber podido resolver problemas técnicos sin perder la trazabilidad del proyecto. Como mejora, debo fortalecer la documentación técnica, aumentar las pruebas automatizadas y estimar con mayor precisión el tiempo de las tareas que dependen de la integración entre varios módulos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es asegurar que los ajustes realizados al alcance queden correctamente justificados y respaldados con evidencias técnicas. También quiero confirmar que la implementación de OCR local cumple adecuadamente el componente de inteligencia artificial originalmente planificado. La pregunta que haría al docente es: ¿la verificación inteligente de residencia con RapidOCR y ONNX Runtime puede considerarse una evidencia suficiente del componente de IA si se documentan su funcionamiento, pruebas y beneficios?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Desde mi perspectiva, no es necesaria una redistribución completa de las actividades, ya que las responsabilidades definidas en el Sprint Backlog siguen siendo útiles para ordenar el trabajo. Sí fue necesario ajustar prioridades por el reemplazo del chatbot por OCR. Yo mantengo las tareas de backend, APIs, reportes y OCR; Rodrigo las interfaces y flujos frontend; y Richard las pruebas, permisos, seguridad, privacidad y validación. Las tareas finales deben coordinarse entre los tres.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde mi perspectiva, el trabajo grupal ha sido positivo porque existe una distribución clara de responsabilidades y el Sprint Backlog permite identificar qué debe realizar cada integrante. También destaco la posibilidad de integrar desarrollo, interfaz y pruebas dentro de un mismo proyecto. Como aspecto a mejorar, considero importante aumentar la coordinación entre tareas dependientes, revisar las integraciones con mayor anticipación y registrar de forma más sistemática las evidencias y decisiones tomadas durante cada Sprint.