|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido gran parte de las actividades del Sprint 1 y el inicio de la Fase 2 conforme a la planificación. Un factor clave que ha facilitado nuestro avance ha sido la correcta distribución de tareas según los roles definidos (Backend, Frontend y QA/Pruebas) y el uso de un repositorio centralizado en GitHub con un flujo claro de ramas. Como dificultad inicial tuvimos la sincronización de las tecnologías locales para el procesamiento de documentos, pero lo pudimos superar integrando una arquitectura eficiente y gratuita con ONNX Runtime y RapidOCR.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas y de integración las hemos enfrentado mediante la comunicación constante y el uso de herramientas de coordinación (como nuestras reuniones periódicas documentadas en minutas y el trabajo remoto sincronizado). Para mantener el ritmo y evitar cuellos de botella de cara a las siguientes evaluaciones, planeamos seguir aplicando una estricta definición de terminado (DoD) y revisando los requerimientos por sprints cortos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como muy positivo y de alta calidad técnica. Destacamos la solidez de haber implementado una solución de lectura de documentos OCR de costo cero y sin depender de servicios externos de pago en la nube, además del diseño limpio de la arquitectura (Clean Architecture). Para mejorar, podríamos optimizar los tiempos de revisión cruzada de código antes de hacer el merge definitivo a la rama principal en GitHub.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En esta etapa nuestras inquietudes se centran principalmente en afinar los detalles de despliegue final y las pruebas de integración masiva. Nos gustaría consultar al docente si recomienda alguna herramienta específica de pruebas automatizadas de estrés para medir el rendimiento de los dashboards analíticos bajo alta concurrencia.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento consideramos que la distribución actual de responsabilidades (entre Iván, Rodrigo y Richard) funciona de manera excelente y equilibrada. No es necesario redistribuir actividades estructurales, ya que cada uno domina su área de desempeño (Backend, Frontend, QA y Gestión).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo con la máxima nota. Destacamos la excelente colaboración, el compromiso constante evidenciado en nuestras minutas semanales y el apoyo mutuo para resolver problemas técnicos complejos. Como aspecto a mejorar, podemos apuntar a mantener una documentación todavía más inmediata de cada bloque de código que vamos liberando en el repositorio