EVALUACIÓN ECONÓMICA Y PROPUESTA DE ADQUISICIÓN
DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE VECINOS

Proyecto APT · Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos

Segunda defensa Capstone · Ingeniería Informática · DUOC UC, sede Puente Alto

Equipo: Iván Tamayo · Rodrigo Romero · Richard Díaz

13 de octubre de 2026 · Informe de evaluación económica y propuesta comercial

ALCANCE: informe económico y comercial de planificación. Las tarifas y capacidades no representan ofertas firmes ni servicios implementados y certificados. Valores de venta netos, más IVA (19%) cuando corresponda; resultados antes de impuesto a la renta.

# 1. Resumen ejecutivo

APT es una plataforma dirigida a municipalidades y juntas de vecinos para apoyar la gestión comunitaria, las comunicaciones, los trámites, la administración documental y la caracterización territorial. La solución contempla analítica de datos agregados y un asistente inteligente, cuya integración y validación final forman parte del desarrollo. Este informe presenta por primera vez la evaluación económica del proyecto: inversión de desarrollo, infraestructura, costos de operación, alternativas de comercialización y escenarios de rentabilidad.

La inversión estimada de desarrollo corresponde a 810 horas de ingeniería valorizadas a $25.000 cada una, equivalentes a $20.250.000. Para la operación del servicio SaaS se considera una provisión de infraestructura y servicios tecnológicos de $300.000 mensuales ($3.600.000 anuales). La propuesta comercial estudiada contempla una suscripción SaaS de $1.200.000 + IVA por municipalidad al mes y un cargo único de incorporación de $350.000 + IVA por cada junta. Estos valores se someten a validación técnica, de costos y comercial antes de emitir una oferta definitiva.

# 2. Bases de cálculo, supuestos y validaciones

| Parámetro | Valor / definición | Estatus |
| --- | --- | --- |
| Ingeniería de desarrollo | 810 h × $25.000 = $20.250.000 | Presupuesto de ingeniería estimado |
| Infraestructura SaaS | $300.000 al mes | Provisión presupuestaria; no cotización |
| Operación por municipio | $435.000 al mes | Horas y reservas presupuestadas |
| Suscripción SaaS premium | $1.200.000/mes + IVA | Escenario comercial, NO aprobado |
| Alta por junta | $350.000 por única vez + IVA | Propuesta basada en 9 h de trabajo |
| Juntas iniciales incluidas | 10 por municipio | Supuesto de piloto, no capacidad certificada |
| Junta extra | $30.000/mes + IVA | Simulación sin costo incremental real medido |

La tarifa no se justifica por aspiración de “premium”: debe demostrar cobertura de obligaciones de soporte, seguridad, continuidad y costo empresa, además de disposición a pago del cliente municipal.

# 3. Plataforma y condiciones que inciden en los costos

En el ZIP estimado de APT se identificó una base React/TypeScript/Vite, APIs Django/DRF, MySQL y componentes de OCR local de residencia. Los documentos de arquitectura y procesos contemplan un chatbot Gemini, caché, analítica y automatizaciones. La presencia de diseño o código no acredita funcionamiento productivo ni controles de seguridad superados.

| Componente | Implicación de costo | Verificación requerida |
| --- | --- | --- |
| Django / frontend | Servidor de aplicación, configuración, parches y observabilidad | Carga E2E, concurrencia y despliegue |
| MySQL | Conexiones, índices, copias recuperables y redundancia | Volumen, restauración y rendimiento |
| Adjuntos y OCR local | Almacenamiento persistente, CPU/RAM y revisión de resultados | GB/junta, documentos/mes y precisión OCR |
| Correo y notificaciones | Mensajería transaccional, cuotas, entregabilidad | Correos reales por mes y precios |
| IA / Gemini | Tokens de entrada/salida, privacidad, caché y límites de gasto | Modelo vigente, consumo y pruebas |
| Analítica programada | Tareas de fondo, colas y recursos de proceso | Carga nocturna y consistencia |
| Multi-municipio | Aislamiento de permisos y datos, registros de acceso | Pruebas entre municipios |

# 4. Arquitectura objetivo y presupuesto tecnológico

Arquitectura de referencia: frontend estático servido por CDN; servidor de aplicación Django; MySQL administrado con redundancia de base de datos; almacenamiento privado de documentos; backups independientes; monitoreo, alertas, correo transaccional y servicio de IA con cuotas. Esta propuesta NO asegura alta disponibilidad de todo el sistema: un solo servidor Django sigue siendo punto único de falla.

| Partida mensual | Referencia USD | Tipo de cifra |
| --- | --- | --- |
| Servidor app 4 vCPU / 8 GB RAM | 48,00 | Precio público de referencia DigitalOcean |
| MySQL administrado, 2 nodos | 60,00 | Precio público desde; revisar condiciones |
| Almacenamiento de archivos | 5,00 | Precio base de referencia; puede escalar |
| Backup del servidor | 14,40 | Referencia 30% de USD 48 |
| Gemini / IA | 20,00 | Reserva ilustrativa sin medición |
| Respaldos independientes | 15,00 | Reserva ilustrativa |
| Monitoreo y alertas | 15,00 | Reserva ilustrativa |
| Correo, dominio y auxiliares | 10,00 | Reserva ilustrativa |
| Subtotal | 187,40 | No incluye todo el costo empresa |
| Contingencia 20% | 37,48 | Provisión |
| TOTAL MENSUAL ILUSTRATIVO | 224,88 | USD, NO cotización final |

El total en dólares se utiliza solo para evaluar orden de magnitud. Antes de contratar debe convertirse a CLP con tipo de cambio vigente, verificar impuestos y facturación, soporte, capacidad de los planes, backup completo, ubicación de datos y posibles recursos de alta disponibilidad. La provisión operativa de $300.000 CLP/mes debe revisarse si estos valores la superan.

Referencias de proveedor sujetas a reconfirmación en la fecha de compra: digitalocean.com/pricing/droplets; docs.digitalocean.com/products/databases/mysql/details/pricing/; digitalocean.com/pricing/spaces-object-storage; docs.digitalocean.com/products/droplets/how-to/backups/; ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing.

# 5. Modelo SaaS municipal: propuesta comercial

| Concepto | Neto (CLP) | IVA incluido 19% | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Suscripción municipal / mes | $1.200.000 | $1.428.000 | Contrato y alcance por definir |
| Alta de junta / única vez | $350.000 | $416.500 | Configuración, pruebas y capacitación |
| Junta adicional / mes | $30.000 | $35.700 | HIPÓTESIS; sobre cupo incluido |
| Uso excepcional de IA, almacenamiento o soporte | Por cotizar | Según tarifa | Solo si se excede límite pactado |

Caso de estudio: hasta diez juntas incluidas por municipio, sujeto a pruebas técnicas y costeos. La incorporación inicial sigue cobrándose por cada junta aunque esté dentro de las diez incluidas: el cargo único financia puesta en marcha y capacitación; la mensualidad financia operación. Para evitar confusiones, esta condición debe quedar explícita en la oferta.

Se deben definir cuotas independientes de juntas, usuarios activos, documentos/GB, consultas y tokens de IA, tickets y horas de soporte. El cargo extra de $30.000/mes no debe fijarse hasta medir el costo incremental de cada junta y comprobar margen suficiente.

# 6. Costo de operación y margen SaaS: un municipio

| Concepto | Base | Costo neto/mes |
| --- | --- | --- |
| Mesa de ayuda y correctivos | 8 h × $25.000 | $200.000 |
| Administración y facturación | 3 h × $25.000 | $75.000 |
| Seguridad, pruebas y mejoras menores | 3 h × $25.000 | $75.000 |
| Reserva de incidentes / contingencia | Provisión | $85.000 |
| Operación por municipio | Subtotal | $435.000 |
| Infraestructura compartida, primer cliente | Provisión premium | $300.000 |
| Costo mensual presupuestado | 435.000 + 300.000 | $735.000 |
| Ingreso mensual SaaS premium | Precio evaluado | $1.200.000 |
| Margen de contribución antes de otros gastos | 1.200.000 – 735.000 | $465.000 |

El margen estimado de $465.000 al mes no equivale a utilidad neta. No se ha acreditado que $25.000/h incorpore todos los costos laborales, ausencias, cobertura, costos comerciales, asesoría legal/contable y servicio 24/7. Tampoco representa recuperación automática del desarrollo; debe analizarse en flujo acumulado.

# 7. Simulación de escala de juntas y costos variables

A falta de mediciones, se conserva un costo incremental EXCLUSIVAMENTE ILUSTRATIVO de $12.000/mes por junta que exceda las diez incluidas y se compara con el cargo propuesto de $30.000/mes. No se utiliza este ingreso en el flujo financiero trianual: faltan pruebas de carga, consumo de IA y tickets. El costo real podría ser mayor.

| Juntas / municipio | Juntas facturadas extra | Ingreso SaaS mensual* | Costo simulado total* | Margen ilustrativo* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | $1.200.000 | $735.000 | $465.000 |
| 20 | 10 | $1.500.000 | $855.000 | $645.000 |
| 30 | 20 | $1.800.000 | $975.000 | $825.000 |
| 50 | 40 | $2.400.000 | $1.215.000 | $1.185.000 |

* Valores netos y con infraestructura base del primer cliente; suponen crecimiento lineal de $12.000/junta adicional, sin saltos de servidores, personal ni costos de multi-municipio. NO son proyecciones validadas ni capacidad garantizada. No incluyen cargos únicos de incorporación.

La capacidad comercial definitiva será el menor de los límites comprobados de base de datos, recursos del servidor, almacenamiento, concurrencia, IA y horas de soporte. Precio mínimo por junta extra = costo incremental / (1 − margen objetivo); debe revisarse también el volumen mínimo de contratación y escalones de infraestructura.

# 8. Alternativa On-Premise: licencia e instalación local

| Concepto | Precio neto | IVA incluido |
| --- | --- | --- |
| Licencia perpetua de uso | $38.500.000 | $45.815.000 |
| Servidor empresarial | $4.800.000 | $5.712.000 |
| Instalación y aceptación | $3.500.000 | $4.165.000 |
| Total inicial | $46.800.000 | $55.692.000 |
| Soporte y mantenimiento / mes | $890.000 | $1.059.100 |

El costo presupuestado del SLA On-Premise es $650.000/mes; el margen de contribución estimado sería $240.000/mes. Hardware, garantías, visitas, repuestos, actividades de restauración y cláusulas de licencia requieren confirmación con proveedores y contratos. Una licencia de uso no implica transferir propiedad del código fuente.

# 9. Proyección financiera SaaS a tres años

Se proyecta un escenario de comercialización con un municipio y diez juntas incorporadas en el primer año; tres municipios activos y veinte altas nuevas en el segundo año; y tres municipios activos sin altas adicionales en el tercero. Para efectos de comparación anual, cada contrato se considera vigente durante los doce meses del año correspondiente. No se incluyen ingresos por mensualidades de juntas adicionales, porque ese cargo sigue sujeto a validación, ni impuestos sobre la renta ni gastos empresariales todavía no presupuestados.

| Período | Ingresos netos | Egresos netos | Resultado anual | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 1 | $17.900.000 | $31.320.000 | −$13.420.000 | −$13.420.000 |
| Año 2 | $50.200.000 | $25.560.000 | +$24.640.000 | +$11.220.000 |
| Año 3 | $43.200.000 | $21.660.000 | +$21.540.000 | +$32.760.000 |

Detalle año 1: ingreso $14.400.000 de suscripciones + $3.500.000 por diez altas; egreso $20.250.000 desarrollo + $3.600.000 infraestructura + $5.220.000 operación + $2.250.000 altas. Año 2: $43.200.000 de suscripciones + $7.000.000 por 20 altas; egresos $15.660.000 operación de tres municipios + $5.400.000 infraestructura escalada + $4.500.000 implementación. Año 3: suscripción $43.200.000; egresos $15.660.000 operación + $6.000.000 infraestructura.

En este escenario se recuperaría la inversión de desarrollo durante el segundo año en términos de resultado acumulado anual. No se calcula un mes exacto de recuperación: las altas, pagos y costos no se distribuyeron mes a mes, y los municipios pueden pagar con retraso. Estos resultados cambian al incorporar IVA de caja, impuesto a la renta, recursos de alta disponibilidad y costo empresa completo.

# 10. Sensibilidad y exposición a riesgo

| Supuesto primer municipio | Costo presupuestado/mes | Precio SaaS/mes | Margen/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de planificación | $735.000 | $1.200.000 | $465.000 |
| Infraestructura sube a $400.000 | $835.000 | $1.200.000 | $365.000 |
| Todos los costos suben 25% | $918.750 | $1.200.000 | $281.250 |
| Precio de venta cae a $900.000 | $735.000 | $900.000 | $165.000 |

La sensibilidad no contempla pérdida de clientes, impuestos ni costes fijos no cargados. La rentabilidad depende de número de municipios, plazos reales de contratos, horas efectivas de atención, uso de IA, OCR, almacenamiento y posibles garantías de contratación pública.

# 11. Pruebas necesarias para convertir el presupuesto en cotización definitiva

| Etapa | Qué se medirá | Evidencia económica |
| --- | --- | --- |
| Ahora: proyecto ~75% por demostrar | Rutas, roles, API existentes y métricas de solicitudes | Inventario funcional y costos pendientes |
| Backend e IA terminados | End-to-end, privacidad, cuotas Gemini, OCR, correo, jobs | Tokens, documentos, horas y errores reales |
| Preproducción | Carga 10/20/30/50 juntas simuladas, estrés, backup restore | Capacidad y precio por escalón de infraestructura |
| Piloto autorizado | Usuarios activos, GB, tickets, consultas, tiempo atención | Costo incremental por junta y por municipio |
| Antes de comercializar | SLA, seguridad, contratos, licitación y cotización formal | Tarifario final y flujo de caja mensual |

El equipo técnico gestionará la demostración funcional. Este plan identifica las mediciones necesarias para convertir el presupuesto preliminar en una cotización respaldada cuando la aplicación esté terminada. No se afirma que el requisito académico de 75 % de avance esté demostrado sin una matriz de evidencias, ni se garantiza una cantidad de juntas o una disponibilidad contractual antes de ejecutar las pruebas.

# 12. Condiciones comerciales y controles mínimos

Cotización: especificar municipalidades, juntas, usuarios, almacenamiento, operaciones y horas de soporte incluidas, con criterios de aceptación.

SLA: horario, canales, tiempos de respuesta, escalamiento, ventanas de mantenimiento, responsabilidades y objetivos de disponibilidad medibles.

Datos personales: roles, aislamiento entre municipios, cifrado, finalidad del tratamiento, retención, controles para IA y respuesta ante incidentes.

Cambios de alcance: integraciones, nuevos módulos, migraciones especiales, desplazamientos y consumos superiores se valorizan por orden de cambio.

Contratación municipal: validar bases de licitación, garantías, formalización de proveedor y pago efectivo; no confundir ingreso facturado con caja disponible.

Reservar caja para al menos tres meses de costo operacional y considerar períodos de implementación sin ingresos recurrentes.

# 13. Conclusiones de la evaluación económica

La propuesta económica de APT contempla una plataforma de gestión comunitaria comercializable mediante suscripción SaaS municipal o instalación local On-Premise. En el escenario SaaS considerado, la tarifa mensual neta propuesta es de $1.200.000 + IVA por municipalidad, frente a un costo operativo mensual presupuestado de $735.000 para el primer contrato. La diferencia de $465.000 constituye un margen de contribución estimado, no una utilidad neta. La estructura de servicio debe definirse en contrato, con límites de juntas, usuarios, almacenamiento, uso de IA y soporte.

La proyección a tres años presenta un resultado acumulado positivo de $32.760.000, antes de impuestos sobre la renta y de partidas adicionales aún no cuantificadas, y sujeto al cumplimiento del calendario de contrataciones y los costos supuestos. Por ello, constituye un escenario financiero referencial, no una promesa de ganancias. La cotización vinculante y la cantidad de juntas incluidas se definirán después de completar el backend, realizar pruebas de capacidad, obtener ofertas de proveedores y validar los costos laborales y comerciales.

# 14. Referencias y respaldo documental

Equipo APT. Informe de Ingeniería Económica y Modelos de Adquisición (antecedente de cálculo de horas y licenciamiento, 2026).

Equipo APT. Documento de Arquitectura de Sistema (DAS), versión 1.1 (2026).

Equipo APT. Informe de Procesos de Negocio TO-BE (2026).

Equipo APT. Definición del Proyecto APT, Capstone, Fase 1 (2026).

DigitalOcean. Tarifas de Droplets: https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

DigitalOcean. Tarifas MySQL: https://docs.digitalocean.com/products/databases/mysql/details/pricing/

DigitalOcean. Spaces: https://www.digitalocean.com/pricing/spaces-object-storage

Google AI for Developers. Gemini API Pricing: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing

ChileCompra. Normativa: https://www.chilecompra.cl/normativa/; SII: https://www.sii.cl/

NOTA METODOLÓGICA: las tarifas corresponden a precios netos propuestos para evaluación académica y requieren confirmar cotizaciones, alcance, capacidad técnica y condiciones de contratación antes de ser ofertadas a una municipalidad.