# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Primera minuta de Fase 2 - Revisión inicial y directrices del proyecto con el docente. |  | Richard Diaz |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 11/09/2026 |  | Duoc UC. | Plataforma de Gestión Comunitaria |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| Richard Díaz | - Duoc UC | - 949357079 | ric.diazt@duocuc.cl |
| - Rodrigo Romero | - Duoc UC | - 965672519 | ro.romerou@duocuc.cl |
| - Ivan Tamayo | Duoc UC | - 992218476 | - iv.tamayo@duocuc.cl |
| - Fabián Saldaño | Duoc UC |  | - f.saldano@profesor.duoc.cl |

- Temas Tratados

Lineamientos generales para la Fase 2 del proyecto Capstone (Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos). Revisión de alcances de ingeniería económica y requerimientos de arquitectura.

Detalle Reunión

Se inicia formalmente la Fase 2 con el profesor guía. Se discuten los requerimientos de la fase, la planificación de avances y la importancia de mantener la consistencia entre el diseño de interfaz y la lógica de backend. El profesor entrega retroalimentación sobre la estructuración de la documentación y los entregables esperados.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Planificación Fase 2 | Establecer calendario de revisiones semanales y reuniones de coordinación por Discord del equipo. |
| - Enfoque Técnico | Avanzar de manera simultánea en la optimización del frontend y la corrección de errores en el backend. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Actualizar diseño de interfaces - y componentes visuales | - 14/09/2026 | - Rodrigo Romero |
| - Revisión de dependencias y - servicios backend | - 16/09/2026 | - Ivan Tamayo |

Observaciones

Avance continuo en desarrollo de frontend, backend, rediseño de interfaz, mejora de experiencia de usuario y depuración de errores del sistema de Juntas de Vecinos.