PROYECTO APT

Documento de Historias de Usuario

Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria
para Juntas de Vecinos

Registro de 20 Historias de Usuario del Product Backlog - Scrum Planificación organizada en 5 Sprints

1. Formato recomendado

Cada Historia de Usuario debe permitir identificar con claridad qué necesita el usuario, por qué lo necesita y cómo se comprobará que la funcionalidad quedó correctamente implementada.

| Campo | Uso recomendado |
| --- | --- |
| ID Historia de Usuario | Identificador único. Ejemplo: HU-01, HU-02, HU-03. |
| Nombre | Título corto y reconocible de la funcionalidad. |
| Actor / Rol | Perfil que obtiene valor de la funcionalidad. |
| Historia de Usuario | Redacción orientada al valor: Como [rol], quiero [necesidad], para [beneficio]. |
| Prioridad | Alta, Media o Baja, según valor y necesidad para el proyecto. |
| Estimación | Story Points definidos en forma relativa por el equipo. |
| Sprint | Sprint planificado en el que se desarrollará la historia. |
| Estado | Pendiente, En desarrollo, En pruebas o Completada. |
| Criterios de aceptación | Condiciones observables que deben cumplirse para considerar aceptada la historia. |

Nota: los atributos de calidad y aspectos no funcionales, como seguridad, privacidad, rendimiento y usabilidad, se gestionarán mediante criterios de aceptación, restricciones técnicas y elementos de la Definition of Done.

1.1 Escala de estimación - Story Points

La estimación se realiza de forma relativa usando la escala Fibonacci. Los Story Points consideran esfuerzo, complejidad técnica e incertidumbre; no representan horas ni días de trabajo.

| Story Points | Interpretación para el proyecto |
| --- | --- |
| 1 | Muy simple: cambio o funcionalidad mínima, con poca lógica. |
| 2 | Simple: bajo esfuerzo, pocas validaciones y bajo riesgo. |
| 3 | Baja-media: varias validaciones o interacción básica con backend/base de datos. |
| 5 | Media: requiere varias reglas y normalmente interacción entre frontend, backend y base de datos. |
| 8 | Alta: incluye varios flujos, estados, permisos, integración o lógica relevante. |
| 13 | Muy alta o incierta: historia grande que debe revisarse antes del Sprint para evaluar si conviene dividirla. |

1.2 Asignación preliminar de Sprints

La siguiente distribución corresponde a la planificación inicial del Product Backlog en cinco Sprints. La asignación considera prioridad, dependencias funcionales y Story Points. Puede ajustarse posteriormente de acuerdo con la velocidad real del equipo y los resultados de cada Sprint.

| Sprint | Objetivo principal | Historias planificadas | Total SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Base de acceso y estructura organizacional | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 | 26 SP |
| Sprint 2 | Directiva, comunicación, eventos e inscripción | HU-05, HU-06, HU-07, HU-08 | 29 SP |
| Sprint 3 | Participación, solicitudes vecinales, documentos y seguimiento | HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-20 | 31 SP |
| Sprint 4 | Mensajería, caracterización, indicadores y dashboard de directiva | HU-13, HU-14, HU-15, HU-16 | 32 SP |
| Sprint 5 | Dashboard municipal, filtros territoriales y asistente con IA | HU-17, HU-18, HU-19 | 31 SP |

Nota de planificación: los Story Points no equivalen a horas. Las asignaciones de Sprint son preliminares y podrán reorganizarse si el equipo detecta cambios de complejidad, dependencias o capacidad.

2. Historia de Usuario HU-01 - Gestionar acceso a la plataforma

| ID Historia de Usuario | HU-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestionar acceso a la plataforma |
| Actor / Rol | Usuario registrado: Vecino, Directiva/Dirigente, Administrador o Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, recuperar el acceso a mi cuenta cuando sea necesario y cerrar mi sesión de forma segura, para utilizar las funcionalidades correspondientes a mi rol y proteger mi cuenta. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El usuario debe poder ingresar sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión. |
| CA-02 | El sistema debe validar las credenciales y, si son correctas, autenticar al usuario habilitando únicamente las funcionalidades correspondientes a su rol. |
| CA-03 | Si las credenciales son incorrectas o la cuenta está deshabilitada, el sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje informativo. |
| CA-04 | El usuario debe disponer de una opción para recuperar su contraseña mediante un mecanismo seguro asociado al correo electrónico registrado. |
| CA-05 | El mecanismo de recuperación debe permitir establecer una nueva contraseña válida y rechazar enlaces o códigos vencidos o ya utilizados. |
| CA-06 | El usuario autenticado debe poder cerrar sesión desde la plataforma y el sistema debe invalidar la sesión o token activo. |
| CA-07 | Tras cerrar sesión, el acceso a funcionalidades protegidas debe requerir una nueva autenticación. |

3. Historia de Usuario HU-02 - Registro de vecino

| ID Historia de Usuario | HU-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de vecino |
| Actor / Rol | Residente / Vecino |
| Historia de Usuario | Como residente, quiero registrarme en la plataforma ingresando mis datos básicos, para disponer de una cuenta y participar en las funcionalidades habilitadas para vecinos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe presentar un formulario de registro solicitando los datos básicos definidos por el proyecto, correo electrónico y contraseña. |
| CA-02 | El sistema debe validar el formato del correo y las reglas mínimas de seguridad de la contraseña. |
| CA-03 | El sistema debe verificar que los datos identificadores definidos, como correo electrónico, no se encuentren ya registrados. |
| CA-04 | Al enviar un formulario válido, el sistema debe crear la cuenta y dejarla disponible para el flujo de validación o activación establecido. |
| CA-05 | El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se complete correctamente. |

4. Historia de Usuario HU-03 - Perfil y caracterización

| ID Historia de Usuario | HU-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Perfil y caracterización |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero consultar y actualizar mi perfil con mis datos básicos, fecha de nacimiento y sector, para mantener mi información vigente y contribuir a la caracterización agregada de mi comunidad. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder acceder a una sección de perfil desde su sesión autenticada. |
| CA-02 | El sistema debe permitir consultar y actualizar los datos personales y de contacto definidos para el perfil. |
| CA-03 | El perfil debe permitir registrar fecha de nacimiento y sector de residencia, sin exigir una dirección domiciliaria exacta. |
| CA-04 | El sistema debe validar los campos obligatorios y el formato de los datos antes de guardar cambios. |
| CA-05 | Luego de actualizar el perfil, el sistema debe confirmar el guardado y dejar los datos disponibles para los procesos autorizados de caracterización. |

5. Historia de Usuario HU-04 - Gestión de juntas y asociación territorial

| ID Historia de Usuario | HU-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de juntas y asociación territorial |
| Actor / Rol | Administrador |
| Historia de Usuario | Como administrador, quiero crear y administrar juntas de vecinos y asociar usuarios a la junta y sector que corresponda, para mantener organizada la estructura territorial de la plataforma. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 1 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El administrador debe poder crear una junta de vecinos indicando al menos nombre y datos territoriales definidos por el proyecto. |
| CA-02 | El sistema debe evitar registros duplicados de juntas dentro del mismo ámbito territorial cuando corresponda. |
| CA-03 | El administrador debe poder editar, activar o desactivar una junta previamente registrada. |
| CA-04 | El administrador debe poder buscar un usuario y asociarlo a una junta de vecinos y a un sector existente. |
| CA-05 | El administrador debe poder modificar la asociación territorial de un usuario cuando exista una corrección o cambio autorizado. |
| CA-06 | Los cambios de asociación deben reflejarse en los permisos, vistas y datos territoriales que correspondan al usuario. |

6. Historia de Usuario HU-05 - Gestión de directiva, cargos y usuarios

| ID Historia de Usuario | HU-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de directiva, cargos y usuarios |
| Actor / Rol | Administrador |
| Historia de Usuario | Como administrador, quiero registrar a los integrantes previamente definidos de la directiva, asignar cargos y administrar roles o estados de usuario, para mantener los accesos y responsabilidades correctamente configurados sin realizar votaciones electrónicas. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe permitir visualizar los usuarios asociados a una junta de vecinos para seleccionar integrantes de la directiva. |
| CA-02 | El administrador debe poder asignar a una persona previamente definida un cargo de directiva, como presidencia, secretaría o tesorería, sin ejecutar procesos de votación. |
| CA-03 | Al asignar o modificar un cargo, el sistema debe actualizar los permisos correspondientes según las reglas de rol configuradas. |
| CA-04 | El administrador debe poder cambiar el rol permitido de una cuenta y habilitarla o deshabilitarla cuando corresponda. |
| CA-05 | El sistema debe permitir revocar o reasignar un cargo de directiva dejando vigente solo la configuración actual. |
| CA-06 | Los cambios de cargo, rol o estado de cuenta deben quedar registrados con el usuario que realizó la modificación. |

7. Historia de Usuario HU-06 - Publicaciones, archivos y alertas comunitarias

| ID Historia de Usuario | HU-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicaciones, archivos y alertas comunitarias |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente; Vecino como receptor de información |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero publicar comunicados con archivos adjuntos y enviar alertas a la comunidad, para que los vecinos puedan consultar información vigente y recibir avisos relevantes. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | La directiva debe poder crear una publicación indicando título y contenido. |
| CA-02 | El sistema debe permitir adjuntar imágenes o documentos a una publicación cuando corresponda. |
| CA-03 | Una publicación vigente debe quedar disponible para consulta por los usuarios autorizados, mostrando al menos fecha y autor. |
| CA-04 | Los usuarios autorizados deben poder abrir y consultar el detalle de las publicaciones disponibles según su nivel de acceso. |
| CA-05 | La directiva debe poder editar o retirar una publicación cuando sea necesario. |
| CA-06 | La directiva debe poder generar una alerta o notificación relacionada con actividades, avisos importantes o información comunitaria. |
| CA-07 | Las alertas deben quedar visibles para los destinatarios definidos por la junta de vecinos. |

8. Historia de Usuario HU-07 - Creación, gestión y consulta de eventos

| ID Historia de Usuario | HU-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Creación, gestión y consulta de eventos |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente; Vecino como participante |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero crear y gestionar actividades o eventos comunitarios para que los vecinos puedan consultarlos y conocer cuándo y dónde se realizarán. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El formulario de creación de evento debe solicitar título, descripción, fecha, hora y lugar. |
| CA-02 | La directiva debe poder definir si el evento tiene cupos limitados o participación abierta. |
| CA-03 | Una vez publicado, el evento debe aparecer en el listado de actividades disponibles para los usuarios autorizados. |
| CA-04 | El vecino debe poder consultar el listado y el detalle de los eventos publicados por su junta de vecinos. |
| CA-05 | La directiva debe poder editar, cancelar o cerrar un evento y el sistema debe mostrar su estado actualizado. |
| CA-06 | Los eventos cuya fecha haya finalizado deben quedar disponibles como actividades anteriores o históricas. |

9. Historia de Usuario HU-08 - Inscripción a eventos

| ID Historia de Usuario | HU-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Inscripción a eventos |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero inscribirme en las actividades publicadas, para asegurar mi participación y facilitar la organización del evento. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 2 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | En el detalle de un evento abierto a inscripción, el vecino debe disponer de una acción para inscribirse. |
| CA-02 | Si el evento tiene cupos limitados y se encuentra completo, el sistema debe impedir nuevas inscripciones e informar que no existen cupos. |
| CA-03 | Al confirmar una inscripción válida, el sistema debe registrar al vecino como participante inscrito. |
| CA-04 | El vecino debe poder cancelar su inscripción mientras el evento se encuentre habilitado para ello, liberando el cupo cuando corresponda. |
| CA-05 | El sistema no debe permitir que un mismo vecino se inscriba más de una vez en el mismo evento. |

10. Historia de Usuario HU-09 - Participantes y asistencia

| ID Historia de Usuario | HU-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Participantes y asistencia |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero consultar los inscritos y registrar la asistencia de un evento, para llevar un control básico de la participación comunitaria. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe mostrar a la directiva el listado de vecinos inscritos en cada evento. |
| CA-02 | La directiva debe poder marcar a cada inscrito con un estado básico de asistencia, como Asistió o No asistió. |
| CA-03 | El sistema debe calcular el total de inscritos y asistentes del evento. |
| CA-04 | Una vez cerrado el control de asistencia, el sistema debe impedir modificaciones no autorizadas. |
| CA-05 | La información de participación registrada debe quedar disponible para los indicadores y reportes autorizados. |

11. Historia de Usuario HU-10 - Consultas, reclamos y solicitudes vecinales

| ID Historia de Usuario | HU-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Consultas, reclamos y solicitudes vecinales |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero enviar una consulta, reclamo o solicitud mediante la plataforma, para canalizar formalmente mis necesidades hacia la directiva. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe presentar un formulario que permita seleccionar el tipo de envío: Consulta, Reclamo o Solicitud. |
| CA-02 | El formulario debe solicitar al menos asunto y descripción, validando los campos obligatorios antes del envío. |
| CA-03 | Al enviar el formulario, el sistema debe generar un identificador o número de seguimiento y asignar un estado inicial. |
| CA-04 | La solicitud enviada debe quedar disponible en la bandeja de gestión de la directiva correspondiente. |
| CA-05 | El vecino debe recibir una confirmación de que su consulta, reclamo o solicitud fue registrada correctamente. |

12. Historia de Usuario HU-11 - Gestionar solicitudes vecinales

| ID Historia de Usuario | HU-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestionar solicitudes vecinales |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero revisar, asignar y actualizar las solicitudes enviadas por los vecinos, para entregar respuestas oportunas y mantener trazabilidad sobre cada caso. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | La directiva debe poder visualizar un listado de solicitudes con identificador, vecino solicitante, fecha, categoría y estado. |
| CA-02 | La directiva debe poder abrir una solicitud y consultar su descripción, archivos adjuntos cuando existan e historial de cambios. |
| CA-03 | La directiva debe poder asignar un responsable y cambiar el estado entre los valores definidos por el proyecto. |
| CA-04 | Cada cambio de estado debe registrar automáticamente la fecha, la hora y el usuario responsable. |
| CA-05 | Al resolver o rechazar una solicitud, el sistema debe exigir una respuesta y dejarla disponible para el vecino. |

13. Historia de Usuario HU-12 - Solicitar y gestionar documentos comunitarios

| ID Historia de Usuario | HU-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Solicitar y gestionar documentos comunitarios |
| Actor / Rol | Vecino e integrante de la directiva |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero solicitar documentos disponibles en mi junta de vecinos para obtenerlos mediante la plataforma, mientras la directiva puede revisar y gestionar cada solicitud. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder seleccionar un tipo de documento disponible e ingresar el motivo de la solicitud. |
| CA-02 | El sistema debe validar los campos obligatorios antes de permitir el envío. |
| CA-03 | Después del envío, el sistema debe generar un número de seguimiento y registrar el estado inicial de la solicitud. |
| CA-04 | La directiva debe poder revisar la solicitud y cambiar su estado a aprobada, observada o rechazada según corresponda. |
| CA-05 | La directiva debe poder incorporar el documento o archivo autorizado cuando el trámite sea aprobado. |
| CA-06 | El vecino debe poder consultar el resultado y acceder al documento únicamente cuando se encuentre disponible y autorizado. |
| CA-07 | El alcance de esta historia considera solicitudes de documentos y no contempla certificados en esta etapa. |

14. Historia de Usuario HU-13 - Comunicarse con la directiva

| ID Historia de Usuario | HU-13 |
| --- | --- |
| Nombre | Comunicarse con la directiva |
| Actor / Rol | Vecino e integrante de la directiva |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero intercambiar mensajes con la directiva, para resolver consultas y recibir orientación dentro de un canal institucional y trazable. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder iniciar una conversación con la directiva indicando asunto y mensaje. |
| CA-02 | La directiva debe poder visualizar las conversaciones recibidas y responder desde la plataforma. |
| CA-03 | Los mensajes deben mostrarse en orden cronológico e identificar remitente, fecha y hora. |
| CA-04 | El sistema debe diferenciar los mensajes leídos de los no leídos cuando corresponda. |
| CA-05 | Solo el vecino participante y los usuarios autorizados de la directiva deben poder acceder a la conversación. |
| CA-06 | No se contempla mensajería general entre vecinos dentro de esta historia. |

15. Historia de Usuario HU-14 - Registrar caracterización comunitaria

| ID Historia de Usuario | HU-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Registrar caracterización comunitaria |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero registrar la información mínima de caracterización definida por el proyecto, para contribuir de forma segura a los indicadores agregados de mi sector y junta de vecinos. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe permitir registrar fecha de nacimiento, sector y pertenencia a una junta de vecinos como datos de caracterización definidos para el proyecto. |
| CA-02 | El sistema debe validar que la fecha de nacimiento y demás campos tengan formatos y valores válidos. |
| CA-03 | El sector debe corresponder a una opción válida dentro de la estructura territorial configurada. |
| CA-04 | El vecino debe poder actualizar su información de caracterización cuando corresponda. |
| CA-05 | La caracterización no debe exigir dirección domiciliaria exacta. |
| CA-06 | Los datos registrados deben quedar disponibles como fuente para indicadores agregados sin exponer información personal individual. |

16. Historia de Usuario HU-15 - Generar indicadores comunitarios

| ID Historia de Usuario | HU-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Generar indicadores comunitarios |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente y Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario autorizado de gestión, quiero obtener indicadores agregados a partir de la información comunitaria, para analizar características y necesidades del territorio con datos actualizados. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe calcular indicadores utilizando únicamente registros válidos almacenados en la plataforma. |
| CA-02 | Los indicadores deben incluir métricas agregadas como cantidad de vecinos registrados, distribución por rangos etarios y cantidad de adultos mayores cuando existan datos suficientes. |
| CA-03 | Cada indicador debe mostrar un valor comprensible y el ámbito territorial o período analizado cuando corresponda. |
| CA-04 | Los cálculos deben respetar los filtros y permisos del usuario que realiza la consulta. |
| CA-05 | Si no existen datos suficientes, el sistema debe informar la situación sin presentar resultados engañosos. |
| CA-06 | Los indicadores generados deben quedar disponibles para los dashboards correspondientes según el rol autorizado. |

17. Historia de Usuario HU-16 - Visualizar panel de gestión y exportar reportes

| ID Historia de Usuario | HU-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualizar panel de gestión y exportar reportes |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente |
| Historia de Usuario | Como integrante de la directiva, quiero visualizar un dashboard con información agregada de mi comunidad y exportar reportes de la vista analizada, para apoyar la planificación y gestión local. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 Story Points |
| Sprint | Sprint 4 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El dashboard debe mostrar un resumen de participación, solicitudes e indicadores comunitarios definidos para la junta de vecinos. |
| CA-02 | Los datos visibles deben corresponder únicamente al ámbito autorizado para el usuario autenticado. |
| CA-03 | La directiva debe poder aplicar los filtros habilitados y los componentes del dashboard deben actualizarse de forma consistente. |
| CA-04 | Los gráficos deben incluir títulos, unidades o referencias comprensibles y valores legibles. |
| CA-05 | Cuando no existan datos, el componente debe mostrar un mensaje informativo en lugar de producir un error. |
| CA-06 | El usuario autorizado debe poder exportar un reporte agregado de la información visualizada sin incluir datos personales individuales. |

18. Historia de Usuario HU-17 - Visualizar panel municipal y exportar reportes

| ID Historia de Usuario | HU-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Visualizar panel municipal y exportar reportes |
| Actor / Rol | Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario municipal, quiero visualizar y comparar indicadores agregados de las juntas de vecinos y exportar reportes de análisis, para identificar brechas territoriales y apoyar la planificación municipal. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 13 Story Points |
| Sprint | Sprint 5 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El dashboard municipal debe presentar información agregada de las juntas y sectores autorizados para el usuario. |
| CA-02 | El usuario municipal debe poder comparar indicadores entre territorios y períodos sin visualizar datos personales individuales. |
| CA-03 | El panel debe permitir utilizar los filtros territoriales habilitados por el proyecto. |
| CA-04 | Los resultados deben mostrar la fecha de actualización y mantener coherencia entre totales, gráficos y tablas. |
| CA-05 | El sistema debe bloquear cualquier intento de consultar información fuera del ámbito autorizado del usuario municipal. |
| CA-06 | El usuario municipal debe poder exportar un reporte agregado de la consulta o vista actual para apoyar análisis y presentación de información. |

19. Historia de Usuario HU-18 - Filtrar información territorial

| ID Historia de Usuario | HU-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtrar información territorial |
| Actor / Rol | Directiva/Dirigente y Usuario Municipal |
| Historia de Usuario | Como usuario autorizado, quiero aplicar filtros por junta de vecinos, sector y rango etario, para analizar una parte específica de la información territorial. |
| Prioridad | Media |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 5 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El sistema debe ofrecer únicamente filtros compatibles con el rol y ámbito territorial del usuario. |
| CA-02 | El usuario debe poder aplicar filtros por junta de vecinos, sector y rango etario cuando existan datos disponibles. |
| CA-03 | Al aplicar o retirar un filtro, los indicadores, gráficos y tablas relacionados deben actualizarse usando los mismos criterios. |
| CA-04 | El sistema debe mostrar claramente los filtros activos y permitir restablecerlos. |
| CA-05 | Cuando una combinación no produzca resultados, el sistema debe informar que no existen datos para los filtros seleccionados. |

20. Historia de Usuario HU-19 - Consultar al asistente comunitario con IA

| ID Historia de Usuario | HU-19 |
| --- | --- |
| Nombre | Consultar al asistente comunitario con IA |
| Actor / Rol | Vecino y Directiva/Dirigente |
| Historia de Usuario | Como usuario autorizado de la comunidad, quiero consultar un chatbot de preguntas frecuentes, para recibir orientación rápida sobre la junta de vecinos, actividades, publicaciones, documentos y uso de la plataforma. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 13 Story Points |
| Sprint | Sprint 5 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino o integrante de la directiva debe poder escribir una consulta en lenguaje natural desde la interfaz del chatbot. |
| CA-02 | El chatbot debe responder preguntas frecuentes utilizando únicamente información autorizada por el sistema. |
| CA-03 | Cuando no disponga de información suficiente, el chatbot debe indicarlo y evitar inventar una respuesta. |
| CA-04 | Ante una consulta que requiera gestión humana o exceda el alcance del chatbot, este debe indicar el canal o procedimiento correspondiente. |
| CA-05 | Las respuestas deben presentarse como orientación y no como decisiones o resoluciones municipales. |
| CA-06 | La integración no debe exponer credenciales ni datos personales individuales al servicio externo de inteligencia artificial. |

21. Historia de Usuario HU-20 - Realizar seguimiento de solicitudes

| ID Historia de Usuario | HU-20 |
| --- | --- |
| Nombre | Realizar seguimiento de solicitudes |
| Actor / Rol | Vecino |
| Historia de Usuario | Como vecino, quiero revisar el estado y el historial de mis consultas, reclamos, solicitudes vecinales y solicitudes de documentos, para conocer su avance y las respuestas entregadas por la directiva. |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 Story Points |
| Sprint | Sprint 3 |
| Estado | Pendiente |

Criterios de aceptación

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | El vecino debe poder visualizar únicamente las solicitudes creadas por su propia cuenta. |
| CA-02 | Cada solicitud debe mostrar número de seguimiento, tipo, fecha de ingreso y estado actual. |
| CA-03 | El historial debe presentar en orden cronológico los cambios de estado y las respuestas de la directiva. |
| CA-04 | El sistema debe destacar las solicitudes que posean una nueva respuesta o un cambio aún no revisado por el vecino. |
| CA-05 | Cuando una solicitud se encuentre resuelta, el vecino debe poder consultar la respuesta final y acceder a los documentos asociados que estén autorizados. |