# Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| APT - 08 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | Richard Diaz |

| Fecha | Ubicación | Proyecto |
| --- | --- | --- |
| 06/09/2026 | Discord (Online) | Plataforma Inteligente de Gestión y Caracterización Comunitaria para Juntas de Vecinos |

## Participantes

| Nombre | Empresa | Teléfono | email |
| --- | --- | --- | --- |
| Richard Diaz | Duoc UC | 949357079 | ric.diazt@duocuc.cl |
| Rodrigo Romero | Duoc UC | 965672519 | ro.romerou@duocuc.cl |
| Ivan Tamayo | Duoc UC | 992218476 | iv.tamayo@duocuc.cl |

## Temas Tratados

Inicio formal del desarrollo del proyecto (Fase 2).

Configuración de entornos locales y repositorio GitHub.

Distribución de tareas para el primer Sprint.

## Detalle Reunión

El equipo se reunió de manera online para iniciar formalmente la etapa de desarrollo (Fase 2). Se configuraron los entornos de trabajo locales de cada integrante, asegurando que las versiones de React, Django y Docker sean compatibles. Ivan y Richard estructuraron la base del backend y la conexión a MySQL, mientras Rodrigo inició el armado del proyecto frontend. Además, se definieron las ramas en GitHub para trabajar de forma ordenada sin generar conflictos en el código.

## Acuerdos

| Tema | Acuerdo |
| --- | --- |
| Estructura Base | Se inicializaron los proyectos base de Frontend y Backend, listos para codificar. |
| Flujo de GitHub | Se estableció la política de crear ramas (branches) individuales por tarea antes de unirlas a la rama principal. |

## Compromisos

| Descripción | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el módulo de autenticación (Login/Registro). | 11/09/2026 | Richard Diaz e Ivan Tamayo |
| Implementar la estructura visual base y enrutamiento en React. | 11/09/2026 | Rodrigo Romero |

## Observaciones

Se da inicio oficial al Sprint 1 del proyecto.